## Slide 1: SequoiaDB 1.10版本回顾会议
内部会议资料

## Slide 2: 会议流程
版本总结（20-25Mins）
成果巩固（20-30Mins）
优化改进（20-30Mins）
版本荣誉墙（5-10Mins）

## Slide 3: 版本总结
回顾版本特性的完成情况，以及版本的质量情况（ 5Mins）
对团队和版本做系统总结（5Mins）
团队成员发表感言（10-15Mins）
Notes: 总结：1.10版本在功能开发和质量上都有大幅度提升，整体效率也得到提升。CI持继集成在版本开发的整个过程中运转正常，任何时刻的版本迭代都保证了正确性，都能达到对外发布版本的要求；测试用例的质量和稳定性大幅提升，测试方法，测试的全面性有所改善；但是，我们也发现了许多的问题：人员技能不足，进度估计不准，需求勾通交流不足等，这些是我们需要持续提升和改进的不足点，我们要巩固优秀的实践，在下一版本发扬，也要改进我们的不足，在下一版本探索新的实践，进一步提升版本质量，提升效率。

## Slide 4: 成果巩固
团队成员发言讨论本版本优秀的实践（开发、培训、流程、活动、设计、质量措施、市场信息等）
投票选取TOP3，并制订巩固措施，在下一版本继续发扬
  发现问题，及时沟通和讨论，不要一个人埋头苦想，要讲究团队精神
  继续开展流程、设计、代码等培训，增加大家对系统的熟悉
  继续遵守和细化Story开发流程，做好开发前的设计工作，细化开发前的测试项，充分讨论和沟通，确保开发效率
Notes: 1、流程和模块前期设计充分
2、发现问题及时讨论 +2
3、CI及时补充测试用例
4、代码流程培训 +2
5、开发前对功能的设计培训
6、提单及问题修改的规范性
7、出现问题及时提单
9、以用户角度看问题的意识加强
10、开发节奏比上一版本加强
11、代码模块较上版本清淅
12、测试用例讨论会很关键
13、CI容错性提升，测试性能提升

## Slide 5: 优化改进
团队成员发言讨论该版本做的不好的地方，以及好的想法和点子
团队成员投票选出TOP3不好的地方和点子
团队成员共同讨论TOP3不好的地方的改进点和点子的实施办法，并制订措施，在下一版本改进实施
  开展对开发人员外部使用场景的交流培训，售前人员需要总结支撑和大会报告，定期与开发人员交流
  探索和细化测试方法，开展培训交流，深化测试面，提升测试人员技能技巧
  开发任务要细化到周，要及时反馈风险；出现问题和开展重构要及时沟通，确保进度
Notes: 1、对外界使用数据库的了解很少 ---售前人员定期分享客户经验
3、引擎代码内核阅读需要花很多时间
4、测试维度不够，对功能理解不够深刻，测试方法和技巧需要加强；测试用例重点需要转变，需要设计复杂场景 ---测试方法培训和讨论
5、进度控制不够理想 ---开发任务细化， 出问进度风险及时沟通
6、不同模块工作之间的交流太少 ---多动手使用
7、开发需求缺乏文档，导致不能完全理解功能 ---沟通、重要考虑项和要求需要明确，使用场景要明确
8、希望能加强文档的迭代，很多新加入的功能非本人很难知道 ---功能完成要及时更新资料，在问题单确认关闭时需要加上资料项
9、设计目标没有对齐，代码没有设计，返工现象存在，代码异常考虑不全 ---Story开发流程遵守
11、有价值的实践文档不足 ---开发人员要分享相应功能的实践文档
12、培训场次有待增加 +1 ---
13、前后端人员不足 +1
15、文档不够易用 ---交叉验证

## Slide 6: 版本荣誉墙
团队成员评选该版本优秀的人物和事迹（成长、积极、主动、贡献、分享等各方面） 1~4人

## Slide 7: Thanks