# 例会纪要

| 时间 | 2014/11/10 |
| --- | --- |
| 会议名称 | SequoiaDB项目例会 |
| 参与人员 | 许建辉、武赟、谭钊波、何嘉文、胡晓均、刘圳、王文净、林友滨、 丁普升、 龙阳、 刘武兴 |
| 缺席人员 |  |
| 纪要人 | 胡晓均 |

## CI情况跟踪

PPC64 偶尔会出现死锁

COMMAND:ant  -f /tmp/sequoiadb_test/deploy/hlt/ant_testcases/ant/cscl_mgr_concurrency/insert_deletecl.xml test -Dhost.NAME=power-rhel-2 -Dcoord.service.port=50000 -DCS_PRIX=powerrhel280insertdeletecl -Dinstall.path=/opt -DantTask.jar.path=/tmp/sequoiadb_test/deploy/ant-sdbtasks

RETURNCODE:143

ERRORMESSAGE:

Buildfile: /tmp/sequoiadb_test/deploy/hlt/ant_testcases/ant/cscl_mgr_concurrency/insert_deletecl.xml

test:

[echo] start create cs and cl

[sdbcreateconn] /tmp/sequoiadb_test/deploy/sdbdriver.properties

[sdbdropcs] Failed to dropcs(powerrhel280insertdeletecl). exception=com.sequoiadb.exception.BaseException: Collection space does not exist

[sdbdropcs]  Exception Detail:powerrhel280insertdeletecl 【继续跟踪:14-11-10】

## 任务跟踪（15-20分钟）

| 任务描述 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Omagent 与omsvc对接/ omagent安装部署db | 谭钊波 | 8-4/8-25 |  | 基本功能完成，遗留： - Agent重启任务后续处理 - 3 - 临时Coord的重用 -4 - Add Host改成并发 -2 - JS脚本在安装/删除节点需要检测节点是否安装 - 1 - 完善JS错误信息 – 1 - Js脚本密码安全处理 -5 |
| C# 驱动 | 钊波 | 10-20 |  | 接口和测试用例添加完成 此周开始添加Sample及解决兼容性问题 |
| Ycsb待集成到CI | 龙阳/王文净 | 9-1 |  | 现在缺机器实施，但是可在物理机上部署，但是不独占物理机。 正在前期准备中 【挂起】 |
| spark、hadoop的CI部署 | 龙阳 | 9-15 |  | 继续 |
| 增加CI测试报告的容错性 | 龙阳 | 11-03 |  | 继续 |
| 修改ant-sdbtask.jar测试用例包 | 龙阳 | 11-10 |  |  |
| 设计新的文档架构【应客户需求】 | 龙阳 | 11-10 |  | 优先处理 |
| OM用户名和密码与catalog同步 | 友滨 | 11-10 |  |  |
| 优化 OM自动生成配置 | 友滨 | 11-03 |  |  |
| 数据可靠性本地校验恢复 | 许建辉 | 8-11 |  | 【挂起】 |
| 构建开源社区 | 许建辉，何嘉文 | 11-10 |  |  |
| 数据库日志审计 | 刘圳 | 9-1 |  | Stroy设计与流程图已完成 再进行一次流程的讨论 【挂起】 |
| 与MongoDB驱动兼容【第一阶段】 | 刘圳 | 11-10 |  |  |
| lob导入导出工具 | 武赟 | 11-10 |  |  |
| 补充lob缓存的测试用例 | 胡晓均 | 11-10 |  |  |
| 讨论并补充测试导入导出工具 | 胡晓均，丁普升 | 11-10 |  |  |
| 信息过长自动标签化 | 嘉文 | 11-03 |  | 【挂起】 |
| 帮助天津中行解决几个问题及给客户解答问题 | 刘武兴 | 11-10 |  |  |
| 搭建BI工具 | 刘武兴 | 11-10 |  |  |
| white shark第二代引擎的准备及相关文档的阅读 | 吴易达 | 11-10 |  |  |

## 问题反馈（5-10分钟）

| 任务描述 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| suse/redhat 做rpm包 | 龙阳 | 8-18 |  | 只能在CentOS上打包，suse上缺少文件 方案变更 龙阳咨询建华是否关闭 |
| SVN代码提交没有注释 | 许建辉 | 9-15 |  |  |
| 驱动版本信息显示 |  |  |  |  |
| 解决JAVA连接池，断开连接后应该重连的问题 | 王文净 | 11-10 |  |  |
| 与MongoDB的bson库冲突 | 刘武兴 | 11-10 |  |  |

## 经验分享（10-20分钟）

## 任务归档

| 任务描述 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C++ lob 驱动测试 | 晓均 | 10-20 |  | 完成 |
| 所有开发samples文档整理 | 刘圳 | 10-27 |  | 完成 |
| 1.10兼容性测试 | 胡晓均 | 10-27 |  | 完成 |
| 驱动lob测试 | 普生 |  |  | 完成 |
| 正则表达式中以^开头使用索引 | 易达 | 10-27 |  | 完成 |
| 协助国外测试人员进行性能测试 | 王文净 |  | 11-10 | 测试完成 |
| C、CPP静态库测试 | 龙阳 | 10-27 | 11-10 | 完成 |
| 解决几个版本遗留BUG | 许建辉 | 11-05 | 11-10 | 完成 |
| lob测试上CI | 胡晓均 | 11-03 | 11-10 | 完成 |
| 解决之前的几个BUG | 胡晓均 | 11-10 | 11-10 | 完成 |
| OM语言包 | 嘉文 | 10-27 | 11-10 | 完成 |
| 正则表达式纯字符串性能优化， | 吴易达 | 11-5 | 11-10 | 完成 |
| lob集群模式开发 | 武赟 | 10-20 | 11-10 | 备份(完成)、关闭文件系统缓存(完成) |