# 例会纪要

| 时间 | 2014/10/20 |
| --- | --- |
| 会议名称 | SequoiaDB项目例会 |
| 参与人员 | 许建辉、武赟、谭钊波、何嘉文、胡晓均、刘圳、王文净、林友滨、 丁普升、 龙阳、 刘武兴 |
| 缺席人员 |  |
| 纪要人 | 武赟 |

## CI情况跟踪

本周完成问题处理

创建cl指定replsize：0，请求挂死。本地没有重现，需要在CI定位。

## 任务跟踪（15-20分钟）

| 任务描述 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Omagent 与omsvc对接/ omagent安装部署db | 谭钊波 | 8-4/8-25 |  | 基本功能完成，遗留： - Agent重启任务后续处理 - 3 - 临时Coord的重用 -4 - Add Host改成并发 -2 - JS脚本在安装/删除节点需要检测节点是否安装 - 1 - 完善JS错误信息 – 1 - Js脚本密码安全处理 -5 |
| C++/C# 驱动 增加 findOne、explain接口 | 钊波 | 10-20 |  |  |
| python驱动增加 findOne、explain接口 | 刘圳 | 10-20 |  |  |
| C++ lob 驱动测试 | 晓均 | 10-20 |  |  |
| Ycsb待集成到CI | 龙阳/王文净 | 9-1 |  | 现在缺机器实施，但是可在物理机上部署，但是不独占物理机。 正在前期准备中 挂起 |
| spark、hadoop的CI部署 | 龙阳 | 9-15 |  |  |
| OM用户名和密码与catalog同步 | 友滨 |  |  |  |
| java驱动增加findOne接口 | 友滨 | 10-20 |  |  |
| 数据可靠性本地校验恢复 | 许建辉 | 8-11 |  | 挂起 |
| 数据库日志审计 | 刘圳 | 9-1 |  | Stroy设计与流程图已完成 再进行一次流程的讨论 |
| C驱动测试用例 | 刘武兴 | 9-1 |  | 完成90% |
| lob集群模式开发 |  | 10-20 |  | 备份、关闭文件系统缓存 |
| LOB 集群测试用例 | 胡晓均 | 9-29 |  |  |
| LOB信息中心中的介绍 | 武赟 | 10-20 |  |  |
| 集群的安装部署文档(自动化) | 嘉文 | 10-20 |  |  |
| 集群的安装部署文档(手动) | 许导 | 10-20 |  |  |
| 工具文档 | 许导指派 | 10-20 |  |  |
| 旧文档刷新 | 友滨指派给责任人提单 | 10-20 |  |  |

## 问题反馈（5-10分钟）

| 任务描述 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| suse/redhat 做rpm包 | 龙阳 | 8-18 |  | 只能在CentOS上打包，suse上缺少文件 方案变更 龙阳咨询建华是否关闭 |
| SVN代码提交没有注释 | 许建辉 | 9-15 |  |  |

## 经验分享（10-20分钟）

## 任务归档

| 任务描述 |  | 责任人 |  | 开始时间 |  | 结束时间 |  | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 添加同步系统host文件 |  | 谭钊波 |  | 8-18 |  |  |  | 完成 |
| 做js测试用例并发运行 |  | 龙阳 |  | 8-25 |  |  |  | 运行部分已完成,需改进部署方式 完成 |
| 大数据量性能问题(sequoiadb索引放ssd盘性能测试) |  | 王文净 |  | 8-18 |  |  |  | 修改ssd分区，保留空间，刷盘 完成 |
| 动态获取机器信息，添加standalone，删除业务与机器 |  | 谭钊波 |  | 8-29 |  |  |  | 完成 |
| 配置om->agent的信任关系 |  | 谭钊波 |  |  |  |  |  | SEQUOIADBMAINSTREAM-339 |
| sdb 的函数分类 |  | 谭钊波 |  |  |  |  |  | SEQUOIADBMAINSTREAM-286 |
| Java驱动代码整理 |  | 林友滨 |  |  |  |  |  | SEQUOIADBMAINSTREAM-288 |
| C驱动代码整理 |  | 谭钊波 |  |  |  |  |  | SEQUOIADBMAINSTREAM-290 |
| Interrupt重新测试 |  | 胡晓均 |  |  |  |  |  | SEQUOIADBMAINSTREAM-277 |
| 随机启动集群节点导致节点启动不成功 |  | 刘武兴 |  | 7-21 |  | 8-4 |  | 已完成 |
| 修改Ci上Java stand-alone 场景下的出错的用例 |  | 谭钊波 |  | 7-28 |  | 8-4 |  | 完成 |
| 安装进度查询 |  | 林友滨 |  | 7-28 |  | 8-4 |  | 完成 |
| Logout, 改密码 |  | 林友滨 |  | 7-28 |  | 8-4 |  | 完成 |
| Java驱动bug（SEQUOIADBMAINSTREAM-216） |  | 林友滨 |  | 7-28 |  | 8-4 |  | 完成 |
| Pg 内存问题（？？？） |  | 林友滨 |  | 7-28 |  | 8-4 |  | 完成 |
| db ci脚本，C++静态库上ci |  | 龙阳 |  | 7-28 |  | 8-4 |  | 完成 |
| 收集主机信息，配置主机host |  | 谭钊波 |  | 7-7 |  |  |  | 完成 |
| Sequoiadb 1.6 VS 1.8性能对比 |  | 王文净 |  | 7-14 |  |  |  | 完成 |
| 已测试“一半读一半写”场景，并与mongodb进行对比 |  | 王文净 |  | 6-30 |  |  |  | 完成 |
| Explain 查询计划 |  | 丁普升 |  | 7-14 |  |  |  | 完成 |
| domain功能的驱动测试 |  | 胡晓均 |  | 7-14 |  |  |  | 完成 |
| Python驱动合成打包 |  | 刘圳 |  | 7-14 |  |  |  | 已完成 |
| 修改数据复制bug |  | 刘武兴 |  | 7-14 |  |  |  | 已完成 |
| Sdbtop工具测试以及文档 |  | 刘武兴 |  | 7-14 |  |  |  | 已完成 |
| 磁盘满的复制恢复 |  | 许建辉 |  | 6-16 |  |  |  | 已完成，待测试 |
| Om配置校验 |  | 林友滨 |  | 7-14 |  |  |  | 完成 |
| OM配置模板 |  | 何嘉文 |  | 7-14 |  |  |  | 完成 |
| Om业务配置生成 |  | 林友滨 |  | 6-16 |  |  |  | 完成 |
| PG加入CI。 |  | 龙阳 |  | 6-23 |  |  |  | 完成 |
| OMAgent的功能脚本归纳 | 谭钊波 |  | 6-16 |  | 待定 |  |  |  |
| PPC Java驱动大小端问题 | 谭钊波 |  | 7-21 |  |  |  |  |  |
| loaderRunner | 王文净 |  | 6-23 |  |  |  | 已经完成民生的5个场景，响应时间在1秒内。 出现oom（Sequoiadb），暂没解决 |  |
| Python驱动集成到ci | 龙阳 |  | 7-21 |  |  |  |  |  |
| OM业务安装 | 林友滨 |  | 7-21 |  |  |  |  |  |
| OM servce与agent通信 | 许建辉 |  | 7-21 |  |  |  | 完成60% |  |
| OM监控前端页面 | 何嘉文 |  | 7-21 |  |  |  | 完成监控模板，进度90%， 提单，此处删除 |  |
| Pdtrace跟踪定位性能瓶颈 | 王文净 |  |  |  |  |  | 完成 |  |
| OMAGENT框架 | 许建辉 |  | 7-28 |  |  |  | 完成, pmd和oss 通讯成为公有组件.omagent和cm合到一个 |  |
| Hadoop1,2编译，打包 | 龙阳 |  | 8-4 |  |  |  | 集成到run包,完成 |  |
| 把代码的模块分类重新整理 | 许建辉 |  | 8-11 |  | 8-18 |  | 完成 |  |
| 持久化进度查询 | 林友滨 |  | 8-11 |  | 8-18 |  | 完成 |  |
| 报告优化，关于时间的工具 | 龙阳 |  | 7-14 |  | 8-18 |  | 完成 |  |
| TokuMX 性能对比和压缩性能对比 | 王文净 |  | 8-11 |  | 8-18 |  | TokuMX性能测试过程中不太稳定，完成 |  |
| 数据集群一致性核验 | 刘圳 刘武兴 |  | 7-21 |  | 8-18 |  | 开发完成，测试完成 |  |
| OM详细配置修改 | 何嘉文 林友滨 |  | 8-4 |  |  |  | 完成 |  |
| 集群随机启动节点测试 | 刘武兴 |  | 8-18 |  |  |  | 已经完成，但很慢 |  |
| 在ubuntu环境没跑java用例 | 龙阳 |  | 8-4 |  |  |  | 已将JAVA驱动添加到ubuntu环境，CI在执行测试用例时存在不稳定的情况 |  |
| 做福建移动测试预演 | 王文净/丁普升 |  | 8-29 |  | 9月5日 |  | 已经完成数据装载 完成 |  |
| mongo、casendra、hbase与sequoiadb的性能测试报告 | 王文净 |  | 9月1日 |  | 9月9日 |  | 完成 |  |
| 连接器的sample和文档 | 高胜杰 |  | 8-11 |  |  |  | 龙阳确认sample 提jira单 完成 |  |
| list host、query host、list business、query business | 林友滨 |  | 9月1日 |  | 9月5日 |  | 修改bug、调试 完成 |  |
| 通过sdb创建coord节点（通过coord或omagent） | 许建辉 |  | 7-28 |  | 9月5日 |  | 完成通过coord创建其它集群的coord 完成 |  |
| 权限问题 限制只能用sdb的用户启动 | 许建辉 |  | 9-1 |  | 9月5日 |  | root用户自动切换用户运行db 完成 |  |
| 删除catalog、catalog组 | 许建辉 |  | 9-9 |  |  |  | 完成 |  |
| 提供大对象LOB存储 | 武赟 胡晓均 |  | 7-21 |  |  |  | 单机测试完成，单个对象最大10G |  |
| 通讯机制调整 | 许建辉 |  | 9-9 |  |  |  |  |  |
| 执行信息收集 | 龙阳 |  | 9-15 |  |  |  | 需要放入数据库，以供后期执行 |  |
| 民生在线升级（组迁移） | 王文净 |  | 9月15日 |  |  |  | 迁移方式有多种，需要确定哪种方式比较合适 |  |
| task需要manager管理 | 林友滨 |  | 9-15 |  |  |  | 代码基本完成 |  |
| C++ Lob驱动（sample, api） | 谭钊波 |  | 10-13 |  |  |  | 提交测试 |  |
| Sdb中Lob帮助信息 | 武赟 |  | 10-13 |  |  |  |  |  |
| mongoDB的查询find与findone | 王文净 |  | 9月9日 |  |  |  | 交互次数比sequoiadb少，原因还需要继续跟踪 |  |
| Pg 编译动态库 | 龙阳 |  | 9-29 |  |  |  |  |  |
| 安装包目录结构 | 龙阳，林友滨 |  | 10-13 |  |  |  |  |  |
| 安装执行程序增加om安装功能 | 龙阳，许建辉 |  | 10-13 |  |  |  |  |  |
| OM前端与OM Svc对接 | 何嘉文 林友滨 |  | 7-21 |  |  |  | 安装还未对接 主机状态对接优先级较低 |  |
| 进度页面对接与删除业务对接 主机信息对接 | 何嘉文/林友滨 |  | 9-29 |  |  |  | 主机信息JS已完成 |  |
| 删除业务、删除集群、删除主机、修改密码、配置参数的友好提示信息（总容量，冗余度，有效容量） | 林友滨 何嘉文 谭钊波 |  | 8-18 |  |  |  | 流程走完，待定义接口，已经完成三个部分。 server端完成编码删除集群、删除主机 网页、agent还未完成 |  |
| Java Lob驱动（sample, api） | 友滨 |  |  |  |  |  |  |  |
| Python Lob驱动（sample, api） | 刘圳 |  |  |  |  |  |  |  |
| lob集群模式开发 | 武赟 |  | 9-9 |  |  |  | - Coord上版本old的重试 - 备份 - 多关注一下split功能 - Lob优化点 |  |
| 正则表达式在engine的统一处理：字符串， REGEX类型 | 吴易达 |  | 10-13 |  |  |  |  |  |