# LOB truncate

| 修订记录 |  |
| --- | --- |
| 2017-11-6 Li Weichao | Init |

## Story编号和名称

SEQUOIADBMAINSTREAM-2971

## Story价值和功能介绍

目前LOB大小只能增加不能减少，通过增加truncate功能来提供截断LOB的能力。

## Story 对外功能接口描述

说明: 简单描述Story 的对外接口,包括命令行/界面, 客户可见配置文件的参数描述;

SequoiaDB Shell方法：

db.collectionspace.collection.truncateLob(oid, length)

驱动增加接口以C++驱动为例，其它驱动接口类似：

INT32 sdbCollection::truncateLob(const bson::OID &oid, INT64 length);

length小于LOB对象的大小时，将会删除超过length部分的数据；length大于等于LOB对象的大小时，LOB对象不变。

## Story约束和依赖

说明：简单描述Story对其它功能的约束，以及对某些功能的依赖

无

## Story 简单设计

1. 增加truncate模式

SDB_LOB_MODE_TRUNCATE = 0x00000020

truncate模式是排它操作，不能与其它模式并发。

2. 增加truncate消息类型。

MSG_BS_LOB_TRUNCATE_REQ = 8008

在协调节点和standalone节点增加对truncate消息的处理

3. truncate流程

1）打开LOB，从元数据切片获取LOB对象的元数据；

2）从LOB尾部向前删除超出length部分的LOB数据切片，如果存在切片信息则从其中删除相应切片；

3）向元数据切片更新LOB对象的元数据（长度和切片信息）。

4. 异常

1）部分LOB数据切片删除失败；

2）更新LOB对象元数据失败。

出现异常后报错退出，不进行异常处理。可以多次执行truncate直至成功为止。truncate失败的情况下读写length之外的数据可能出错。

## 进度评估跟踪

| 汇总信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总工作量（KLOC） |  | 0.5KLOC | 开发周期（人天） |  | 5 |
| 开始时间 |  | 2017-11-6 | 结束时间 |  | 2017-11-11 |
| 周计划 |  |  |  |  |  |
| 时间（第X周） | 计划 |  |  | 完成情况 |  |
| 第一周 | 方案设计、编码、开发自测 |  |  |  |  |

## 遗留问题

说明：该特性中暂时未彻底解决或有待改进优化的问题

| 编号 | 标题 | 描述 |
| --- | --- | --- |

## 验收测试用例

说明: 验收用例是用于表明开发基本功能OK, 满足启动测试最基本需要的一组用例. 验收用例通过,表明开发完成,可启动正式测试;

| 用例编号 | 用例名称 | 用例操作步骤 | 期望结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | truncate LOB | 1、打开LOB对象； 2、写入LOB数据； 3、关闭LOB对象； 4、truncate LOB对象。 需要考虑truncate长度在数据切片内的不同位置。 | LOB对象被truncate到指定长度。 |

## Checklist

| 检查项 | 结论 （NA/N/Y） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 代码是否全部提交SVN |  |  |
| Story文档是否更新 |  |  |
| 验收用例是否全部通过 |  |  |
| 资料是否变更 |  |  |
| 相关驱动是否变更或添加 |  |  |
| 周边关联产品或模块是否通知 |  |  |