例会纪要

| 时间 | 2019/03/18 |
| --- | --- |
| 会议名称 | SequoiaDB项目例会 |
| 参与人员 | 许建辉、谭钊波、余婷、何嘉文、黄伟钢、余卫星、赵玉静、李伟超、林苏强、方嘉滨、林友滨、杨上德、黄俏辉、梁淼 |
| 缺席人员 | 赵玉静 |
| 纪要人 | 余卫星 |

- CI情况跟踪（陈思琴）

- 本周主要任务

1、3.2版本发布

- 任务跟踪（15-20分钟）

| 任务描述 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| spring data调研 | 谭钊波 | 2018/06/12 |  | 广发现场对接讨论需求 |
| Java连接池重构 | 谭钊波 | 2018/5/28 |  | 补充用例和资料 |
| SequoiaFS 性能最佳实践 | 余卫星 | 2018/05/14 |  | 本周过一下报告 |
| SequoiaFS 支持以RW方式打开文件 | 余卫星 | 2019/01/21 |  | 方案设计中 |
| MySQL支持自增字段 | 余卫星 | 2018/11/26 |  | 第一阶段转测 |
| MySQL 支持alter table（column） | 林苏强 | 2019/02/18 |  | 编码列部分， 本周评审 |
| Snapshot支持ErrNodes可控制显示 |  |  |  |  |
| 事务索引支持RC | 许建辉/Danny | 2018/9/25 |  | 解决bug |
| 事务流程重构 | 许建辉 | 2018/11/26 |  | 版本后提交 |
| RC代码重构 | 许建辉 | 2019/03/04 |  | 本周完成，待测试 |
| 引擎操作关键信息返回机制（统计信息和错误信息） | 杨上德 | 2018/12/03 |  | 方案基本完成 |
| 通信协议升级方案 | 杨上德 | 2019/1/14 |  | 编码中 数据节点间协议 |
| 集合默认按 _id 进行hash 切分 | 杨上德 |  |  |  |
| SequoaS3 支持分隔符可配置 | 赵玉静 | 2018/01/21 |  | 完成增删查编码 正在编码定时清理功能 |
| 新版存储引擎设计（V5） | 林友滨 | 2018/12/17 |  | Compact/extent id分配算法设计 |
| SCM前端业务展示 | 黄俏辉/梁淼 | 2019/03/11 |  | 已完成方案评审 |
| 新版官网开发 | 黄伟钢/ 何嘉文 | 2019/01/21 |  | 继续开发 |
| trace支持过滤线程类型和函数 | 方嘉滨 | 2019/02/25 |  | 开始编码 |
| SdbShell方法的资料补充 | 方嘉滨 | 2019/02/10 |  | 补充资料中 |

- 问题单情况

- 挂起的任务列表

| Js脚本密码安全处理 | 谭钊波 |  |  | 挂起 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SSQL业务优化 | 林友滨 | 02/29 |  | PG性能优化； 性能数据收集 |
| CPP驱动支持多线程并发 | 谭钊波 | 2015/5/26 |  | 挂起 |
| 优化ci，调整测试方案 | 余婷 | 3-24 |  | 2.驱动包分开打包 3.分离文档，从run包中剥离 4.优化run包目录结构 挂起 |
| 数据库日志审计 |  |  |  | Stroy设计与流程图已完成 再进行一次流程的讨论 【挂起】 |
| 主页部署规划 | 何嘉文 | 03-09 |  | 挂起 |
| 制定消息3.0的规范（包括Rest的接口修正、各种驱动接口） | 许建辉 | 8/31 |  | 设计基本完成，逐步加入 消息结构基本完成，亟待讨论接口设计 |
| 数据中心灾备方案 | 许建辉 | 2015/5/5 |  | catalog存储，日志同步，导日志入系统表；【完成】 两组的groupName进行转换及同步规划【这周开始】 ； 接口已整理出来。 跨组之间的数据节点同步会话进行中 |
| 同步社区版本c#驱动 | 谭钊波 | 2015/9/21 |  | 上周问题单及测试；需要研究mongo和c# 问题单处理，修改需要讨论； |
| Om增加安装spark | 谭钊波/林友滨/ 何嘉文 |  |  | 开始设计/友滨 |
| 引擎3.0数据存储备选方案讨论 |  | 2015/9/21 |  | 整理引擎面临的问题，进行讨论，分数期讨论完成 09/07武赟主导，开始方案设计 完成第一版讨论稿，继续 10/13方案基本确定 |
| Kettle数据类型转换 |  |  |  | 挂起 |
| OM 编译js功能调研 | 何嘉文 | 06/26 |  | 已确定性能提升程度不高，取消 |
| 重放工具支持lob | 李伟超 | 7/31 |  | 方案还要继续讨论 挂起 |
| MVCC 方案设计 | 李伟超 | 12/04 |  | 本周开始 |
| 监听绑定IP | 杨超 | 18/01/29 |  | 挂起 |
| SCM查询BSON解析 | 黄俏辉 | 2018/02/05 |  | 方案分析，嵌套字段问题待解决 挂起 |
| Lob可靠性相关问题 | 许建辉 | 5/15 |  | 还遗留两个问题 |
| 权限管理 | 许建辉 | 10/17 |  | 设计了1/3 挂起 |
| 数据库的监控规范 | 何嘉文 | 2018/7/30 |  | 未开始，时间待定 |

- 问题反馈（5-10分钟）

| 任务描述 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 经验分享（10-20分钟）

- 任务归档

| 任务描述 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Windows 平台renameCS 功能 | 余婷 | 2019/01/14 |  | 完成 |
| 查询时备节点未重放改名操作 | 余婷 | 2019/1/28 |  | 完成 |
| PGlike语法支持中文 | 林友滨 | 2018/12/25 |  | 完成 |
| Spt重构 | 许建辉 | 2019/1/2 |  | 完成 |
| 资源管理 | 黄伟钢 | 2018/11/01 |  | 完成 |
| 自增字段插入流程优化 | 林苏强 | 2018/12/25 |  | 完成 |
| SAC页面PG配置管理 | 何嘉文 | 2018/10/9 |  | 完成 |
| SequoaS3支持区域创建和配置 | 赵玉静 | 2018/12/17 |  | 完成 |
| MySQL 连接地址和鉴权支持在线修改 | 林苏强 | 2019/01/21 |  | 完成 |
| TraceFmt优化函数code编码解析 | 方嘉滨 | 2018/12/17 |  | 完成 |
| MySQL 线程锁优化 | 林苏强 | 2019/01/24 | 2019/02/25 | 完成 |
| OM部署包取消root用户，支持非root用户 | 何嘉文 | 2018/12/24 | 2019/02/25 | 转测试 |
| SAC页面支持在线修改 MySQL配置 | 何嘉文 | 2019/01/21 | 2019/02/25 | 转测试 |
| 基于用户的审计日志功能(标准化) | 许建辉 | 2018/12/24 | 2019/02/25 | 完成 |
| Insert支持在唯一键冲突时，覆盖原记录 | 林友滨 | 2019/02/18 |  | 转测 |
| SCM文件残留容错处理 | 梁淼 | 2019/01/22 |  | 转测 |
| split支持事务 | 许建辉 |  |  | 完成 |
| Scm文档优化 | 黄俏辉/梁淼 | 2019/1/14 |  | 转测 |
| 多线程并发的调度器 | 林友滨 | 2019/02/25 |  | 已完成 |
| MySQL统计信息优化 | 李伟超 | 2019/02/18 |  | 已完成 |