# 例会纪要

| 时间 | 2015/01/25 |
| --- | --- |
| 会议名称 | SequoiaDB项目例会 |
| 参与人员 | 许建辉、谭钊波、吴易达、何嘉文、黄伟钢、刘圳、杨上德、林友滨、李伟超 |
| 缺席人员 |  |
| 纪要人 | 谭钊波 |

## CI情况跟踪（余婷）

Power junit测试框架不兼容用例  -- 当前分支还有问题

Power 上的rocksDB社区版编译还没有完成

C++ 用例编译静态库失败

## 本周主要任务

2.0发布（除了Power社区版）

问题定位分析（待定周三）

## 任务跟踪（15-20分钟）

| 任务描述 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| $date的问题，SDB和Java、C# | 谭钊波 | 11/30 |  | 1582 /10/15 save后Java读取格式不一致，在排查 |
| 修改JAVA连接池 | 谭钊波 | 12/21 |  | 完成，待讨论 |
| Java数组读取问题 | 谭钊波 | 01/25 |  | 修复程序已经写完 |
| 新版Boost验证 | 刘圳 | 01/12 |  | 准备同步到代码中 |
| Kettle数据类型转换 | 刘圳 |  |  |  |
| php驱动优化（使用C驱动做通信） | 何嘉文 | 11/07 |  | 更新php版本为7，已完成60%开发， 文档 |
| OM部署页面迁移到2.0版本 | 何嘉文 | 11/16 |  | 主页开始设计 |
| SequoiaSQL与OM对接 | 何嘉文黄伟钢 | 12/28 |  | 页面已完成，开始模拟数据对接，查询完成，请求参数需要确认。完成。 |
| 云数据库修复bug | 何嘉文 | 12/07 |  | 内网已搭好环境 |
| 官网产品页面 | 黄伟钢 | 2/17 |  | 4个页面完成3个 |
| 官网后台新添一个统计数据的页面 | 黄伟钢 | 2/24 |  | 进行中。。 |
| 2.0宣讲材料 | 吴易达 | 12/21 |  | 合最后的材料 |
| 民生查询性能抖动问题跟踪 | 吴易达 | 01/25 |  | 完成 |
| 解决CI 1.12.5分支的-156问题 | 吴易达 | 01/25 |  | 添加调试日志，让其再重现 |
| Power2.0enterprise版本执行sqlcoredump | 吴易达 | 01/25 |  | 进行中 |
| 基于字典的数据压缩算法 | 杨上德 | 8/25 |  | 压缩优化方案做原型20%；变长编码，代码写完，待分析压缩情况 |

## 挂起的任务列表

| Js脚本密码安全处理 | 谭钊波 |  |  | 挂起 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CPP驱动支持多线程并发 | 谭钊波 | 2015/5/26 |  | 挂起 |
| Ycsb待集成到CI | 余婷/王文净 |  |  | 挂起 |
| 事务的SDV测试 | 余婷 | 6/29 |  | 挂起 |
| 生成RPM包 | 余婷 | 3-24 |  | 挂起 |
| 优化ci，调整测试方案 | 余婷 | 3-24 |  | 2.驱动包分开打包 3.分离文档，从run包中剥离 4.优化run包目录结构 挂起 |
| 数据可靠性本地校验恢复 | 许建辉 |  |  | 【挂起】 |
| 数据库日志审计 | 刘圳 |  |  | Stroy设计与流程图已完成 再进行一次流程的讨论 【挂起】 |
| 永宏yhbI的hive与Sdb数据库对接（期望用spark） | 刘圳 | 5/18 |  | 挂起 |
| 主页部署规划 | 何嘉文 | 03-09 |  | 挂起 |
| OM 前端支持手工添加磁盘 | 何嘉文 | 2-02 |  | 挂起 |
| 制定消息2.0的规范 （包括Rest的接口修正、各种驱动接口） | 许建辉 | 8/31 |  | 设计基本完成，逐步加入 消息结构基本完成，亟待讨论接口设计 |
| 数据中心灾备方案 | 许建辉 | 2015/5/5 |  | catalog存储，日志同步，导日志入系统表；【完成】 两组的groupName进行转换及同步规划【这周开始】 ； 接口已整理出来。 跨组之间的数据节点同步会话进行中 |
| 元数据一致性方案 | 许建辉 | 8.20 |  | Catalog方案需要细化 方案已完成，等待实施 |
| 同步社区版本c#驱动 | 谭钊波 | 2015/9/21 |  | 上周问题单及测试；需要研究mongo和c# 问题单处理，修改需要讨论； |
| Om增加安装spark | 谭钊波/林友滨/ 何嘉文 |  |  | 开始设计/友滨 |
| 引擎3.0数据存储备选方案讨论 | 武赟 | 2015/9/21 |  | 整理引擎面临的问题，进行讨论，分数期讨论完成 09/07武赟主导，开始方案设计 完成第一版讨论稿，继续 10/13方案基本确定 |

## 问题反馈（5-10分钟）

| 任务描述 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 驱动版本信息显示 | 许建辉 | 3-24 |  | 启动 |
| 解决JAVA连接池，断开连接后应该重连的问题 | 王文净 | 11-10 | 3-30 | 确认后关闭 |
| 与MongoDB的bson库冲突 移值到mongodb新的bson | 林友滨 | 11-10 | 3-30 | 待确认 |
| 独立模式情况下，查询效率较低（相较其他厂商DB） | 王文净 | 11-17 | 3-30 |  |
| 维护mongodb与sequoiadb的功能对比表 | 许建辉 | 12-8 |  | 已列出sequoiadb的功能，需补充mongodb功能 |
| Client在接收/发送消息互斥 | 许建辉 | 4-14 |  | C驱动开始 |

## 经验分享（10-20分钟）

## 任务归档

| 任务描述 |  | 责任人 |  |  |  | 开始时间 |  | 结束时间 |  | 进度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mthMatch问题修改和结构优化 |  | 许建辉 |  |  |  | 10/19/15 |  |  |  | 完成 |  |  |
| 辽宁铁岭银行多数据中心 & 中证登 POC测试 |  | 许建辉 |  |  |  | 01/25 |  |  |  | 完成 |  |  |
| SequoiaSQL PXF与SDB的对接和编译打包 |  | 李伟超 |  |  |  | 01/25 |  |  |  | 完成 |  |  |
| 官网的数据报表 |  | 何嘉文 |  |  |  | 01/25 |  |  |  | 完成 |  |  |
| OM性能页面高保真 <预览，硬盘，CPU，内存，网卡> |  | 黄伟钢 |  |  |  | 11/02 |  |  |  | 完成 |  |  |
| Virtual-box 虚拟机sdb shell前后端通信挂死 |  | 谭钊波 |  |  |  |  |  |  |  | 未重现 |  |  |
| PG join条件下压 |  | 林友滨 |  |  |  | 09/07 |  |  |  | 转测试 |  |  |
| PGFDW支持事务 |  | 林友滨 |  |  |  | 10/13 |  |  |  | 转测试 |  |  |
| 将java由1.6升级到1.7 |  | 林友滨 |  |  |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |
| 梳理打包、发布的流程 |  | 龙阳 |  |  |  | 8/31 |  |  |  | 周五讨论 |  |  |
| 内置SQL Select支持Hint |  | 武赟 |  |  |  | 10/19/15 |  |  |  | 转测试 |  |  |
| node.js驱动测试 |  | 刘圳 |  |  |  | 7/20 |  |  |  | 用例补充完成，x86上驱动测试通过。ppc测试通过，x86还有问题 Powerpc上修改引起问题，待处理 |  |  |
| LOB core dump 问题定位 |  |  | 刘圳 |  |  | 12/07 |  |  |  |  | 完成 |  |
| 中航信日志告警 |  | 刘圳 黄伟纲 |  |  |  | 10/13 |  |  |  | 加新需求 |  |  |
| OM 全面数据操作对接 |  | 何嘉文 |  |  |  | 8/31 |  |  |  | 转测前的内测 |  |  |
| 监控预览页面 |  | 黄伟钢 |  |  |  | 09/14 |  |  |  | 设计预览页面 |  |  |
| AIX上C驱动编译 |  | 李伟超 |  |  |  | 9/21 |  |  |  | C/C++的编译已完成 |  |  |
| 导入工具支持事务功能 |  | 李伟超 |  |  |  | 10/19/15 |  |  |  | 转测 |  |  |
| 离线创建索引改为在线创建 |  | 李伟超 |  |  |  | 10/19/15 |  |  |  |  |  |  |
| Selector支持 数学函数，字符串函数，类型转换，“别名” |  | 武赟 |  |  |  | 7/03 |  |  |  | 开发完成，转测 问题处理 |  |  |
| 内置sql支持四则运算 |  | 武赟 |  |  |  | 8/25 |  |  |  | 代码提交，待测 提交测试 |  |  |
| Pentaho 和Kettle 对接 |  | 刘圳 |  |  |  | 7/07 |  |  |  | 1.关系型数据库（db2，oracle）数据导入到sdb测试 （pg已简单通过），timestamp时间类型对接有问题 - 需要整理出支持的数据类型文档 - timestamp会转成long类型，然后再二次转换 |  |  |
| 官网增加应用案例页面 |  | 黄伟钢 |  |  |  | 09/21 |  |  |  | 完成 |  |  |
| 第二代引擎的技术方案实现（MMAP + ROCKS DB） |  | 吴易达 |  |  |  | 11-10 |  |  |  | 编译方案：2.0企业版不含ROCKSDB 反转方式，走通后测试性能，完成测试，放弃。 已转测 |  |  |
| 离线索引方案要重新做一个场景分析 |  | 李伟超 |  |  |  | 8/31 |  |  |  | 完成（在备节上采用离线同步方式） |  |  |
| Markdown生成webhelp |  | 龙阳 |  |  |  | 5/18 |  |  |  | 把1.14的文档同步到内网官网的信息中心，解决了多版本的共存bug，制作离线文档 继续 |  |  |
| OM 提供Rest提供数据操作接口，增加一个鉴权 |  | 林友滨 |  |  |  | 7/07 |  |  |  | 完成 |  |  |
| 分支版本的编译与测试 |  | 龙阳 |  |  |  | 11/09 |  |  |  | 完成 |  |  |
| DPS支持定时持久化刷盘 |  | 武赟 |  |  |  | 10/19/15 |  |  |  | 代码基本写完，代码已提交，完成 |  |  |
| 新OM使用教程 |  | 何嘉文 |  |  |  | 11/09 |  |  |  | 完成 |  |  |
| CI支持PG发布包编译和“内部”编译 |  | 龙阳 |  |  |  | 10/19 |  |  |  | 已完成 |  |  |
| Hortonworks离线安装及与ＯＭ集成 |  | 刘圳 |  |  |  | 11/09 |  |  |  | 已完成，已输出到文档。 |  |  |
| 官网增加修改密码功能 |  | 黄伟钢 |  |  |  | 11/11 |  | 11/16 |  | 已完成 |  |  |
| Json支持iso8601标准 (timestamp) |  | 何嘉文 |  |  |  | 11/23 |  |  |  | 已完成 |  |  |
| 1.12.5版本出包 |  | 吴易达 |  |  |  | 11/30 |  |  |  | 已经完成。 |  |  |
| dpsDump 修改 |  | 刘圳 |  |  |  | 9/14 |  |  |  | 已经完成 |  |  |
| 来自客户的问题：catalog选不出主 |  | 谭钊波 |  |  |  | 11/23 |  |  |  | 验证是正常现象，已经完成。 |  |  |
| 1.12的问题回归 |  | All |  |  |  | 11/30 |  |  |  | 完成 |  |  |
| 索引core问题定位 |  | 谭钊波 |  |  |  | 12/14 |  |  |  | 完成 |  |  |
| 索引结果集不对 |  | 谭钊波 |  |  |  | 12/14 |  |  |  | 完成 |  |  |
| 社区2.0版本并发情况下挂起 |  | 吴易达 |  |  |  | 12/14 |  |  |  | 完成 |  |  |
| 第二代引擎的技术问题处理 |  |  | 吴易达 |  |  | 10/13 |  |  | 完成 |  |  |  |
| 整理对外接口/参数 |  |  |  | 吴易达 |  | 8.3 |  |  | 已完成 |  |  |  |
| CATALOG BUG修改（连续启停，会出现5~10分钟才进行信息同步） | 何嘉文 |  |  |  | 12/21 |  |  |  | 已完成 |  |  |
| CI分支1.12版本测试构建 | 余婷 |  |  |  | 11/23 |  |  |  | 完成 |  |  |
| Ambari编译安装集成SequoiaSQL | 刘圳 |  |  |  | 12/28 |  |  |  | 完成。- |  |  |
| 日志审计 | 许建辉 |  |  |  | 01/12 |  |  |  | 已经合到2.0（完成） |  |  |