# CI需求分析

| 修订记录 |  |
| --- | --- |
| 2015-02-22 Ting YU | Init初稿 |

## CI待解决的问题

由于CI功能日益繁杂，导致CI逐渐臃肿不够灵活、缺少部分功能、易用性较差等问题，提出重新修整CI。针对功能性、易用性、可维护性三个方面提出当前CI存在的问题，如下：

功能性：

- 缺少window编译，导致window下的编译问题不能及时发现。

- 缺少编译rpm包，目前只能编译出run包。

- 不能支持分开编译，如只编译驱动、只编译引擎。

- 编译和测试分离，导致编译出来的包不知是否可用，编译出新包后，应该立即进行部署和冒烟测试（只需测验收用例）。

- 不能及时跟踪提交代码的质量，应该加入提交构建，完成后及时向提交代码的开发人员发送邮件反馈构建和测试情况。

- 测试用例执行时间过长，现在完整一次测试（story、sdv、各个驱动测试）需要12个小时，希望缩短到8小时。

- 不能勾选执行某个特性的测试用例（如指定只跑split的用例）。

- 缺少2.0社区版的测试。

- 缺少异常场景测试（如删除组、停节点等场景）、缺少稳定性测试。

- 缺少pg在power的编译和测试，缺少修改后的pg的测试。

- 缺少代码覆盖率，有了代码覆盖率可以更好地指导测试人员如何设计测试、补充测试。

易用性：

- 有些用例的执行时间未打印出，执行失败的用例的时间有利于在日志中的定位，目前只有story、sdv的时间有打印出来。

- 日志收集上，驱动的用例执行失败后，还不能在web界面上下载到日志。

- 编译工程之间相互依赖，导致下游工程在执行时，上游工程处于等待状态。现单独拉出编译文档的工程，编译run包又依赖于编译文档的工程，导致工程之间相互依赖。

- 数据反馈方面不够详尽，如编译结果的error数量、warning数量，测试报告不够直观。

- 不能勾选是否重新部署，有时测试人员提交测试用例，只想执行测试，不需要重新编译和部署来花费时间。

- CI界面缺少权限管理，每个人都可以进入界面作任何操作，应区分管理员权限和普通用户。

可维护性：

- ant脚本之间的调度过于复杂，目前一个ant脚本往往需要一层一层调其他ant脚本，达到5、6个脚本之间的相互调度，不便于调试、功能修改和模块增加。

- 使用多套调度，目前有测试的调度脚本、编译分支的脚本、编译主干企业版的脚本、编译主干社区版的脚本、编译pg、测试pg的脚本，并且分别在不同的分支上，增加维护的难度，应该将他们合成一套调度。

## 解决方法

根据面临的问题，提出以下解决方法，并对它们划定执行的优先级。【】内为优先级级别。

功能性：

- 增加windows编译【中】

- 增加RPM包编译，编译时可指定安装包类型，部署时也可指定安装包类型【中】

- 支持分开编译，可单独编译引擎、编译驱动、编译shell、编译文档等【高】

- 将编译、部署、全量测试合并成一个工程：每日构建，通过剔除冗余的story用例、并发执行驱动用例来缩短测试时间，希望控制在8个小时以内完成。【高】

- 增加提交构建，开发人员提交代码后，自动触发提交构建项目，编译安装包，执行部署，执行冒烟测试。如果测试不通过，就向开发人员发送邮件，反馈测试情况。缩短提交构建的时间，采用增量编译来缩短编译时间，希望控制在半个小时以内完成。【高】

- 可勾选执行某个特性的测试用例。【中】

- 每日构建中可勾选是否编译、是否部署、是否测试。【高】

- 增加代码覆盖率统计。【中】

- 增加异常场景测试【中】

- 增加稳定性测试【中】

- 增加数据压缩的测试【低】

- 增加2.0社区版的测试【低】

- 增加pg在power上的编译和测试【低】

- 增加修改后的pg的测试【中】

易用性：

- 升级jenkins到较新的稳定的版本【高】

- 执行失败的用例打印出执行时间【中】

- 执行失败的用例在web界面上提供下载日志【中】

- 解除工程之间的相互依赖【中】

- 寻找更直观的报告展现形式【中】

- 增加权限管理，区分管理员权限和普通用户，普通用户不能修改配置、执行构建等操作。【高】

可维护性：

- 减少ant脚本之间的调用层级，编译、部署、测试写在不同的调度脚本中。可以将合适的构建内容写在不同的shell中，由ant来调shell脚本，以使调度逻辑显得更加清晰。【高】

- 编写ant脚本对应的调度文档，来说明不同的ant脚本是如何相互调用的。【中】

- 将所有调度合成一套调度来维护【高】