# 例会纪要

| 时间 | 2015/04/14 |
| --- | --- |
| 会议名称 | SequoiaDB项目例会 |
| 参与人员 | 许建辉、谭钊波、胡晓均、刘圳、王文净、林友滨、龙阳、吴易达、李伟超、何嘉文、黄伟钢 |
| 缺席人员 |  |
| 纪要人 | 黄伟钢 |

## CI情况跟踪

ppc用例问题（心跳中断） -- 晓均

coord缓存主信息存在不准确性 –晓均

## 任务跟踪（15-20分钟）

| 任务描述 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Js脚本密码安全处理 | 谭钊波 |  |  |  |
| 导入导出shell脚本 | 谭钊波 | 4-13 | 4-15 |  |
| Ycsb待集成到CI | 龙阳/王文净 |  |  | 挂起 |
| 设计新的文档架构 | 龙阳 | 3-30 |  | 挂起 |
| 生成RPM包 | 龙阳 | 3-24 |  | 挂起 |
| 优化ci，调整测试方案 | 龙阳 | 3-24 |  | 1.优化编译，剔除无谓编译内容 （完成） 2.驱动包分开打包 3.分离文档，从run包中剥离 4.优化run包目录结构 5.增加centos、redhat测试构建，继续跟踪（功能添加完成，优化系统） 6.power测试 |
| Spark集成 | 林友滨 | 03-30 |  | 了解Spark安装运行 |
| 数据可靠性本地校验恢复 | 许建辉 |  |  | 【挂起】 |
| 数据中心灾备方案 | 许建辉 | 12-8 |  | 挂起 |
| 内部数据文件改造，索引改sstable方案 | 许建辉 | 3-24 |  | 继续 |
| Upsert | 李伟超/王文净 | 4-14 |  |  |
| 数据库日志审计 | 刘圳 |  |  | Stroy设计与流程图已完成 再进行一次流程的讨论 【挂起】 |
| 主页部署规划 | 何嘉文 | 03-09 |  | 挂起 |
| php驱动优化（使用C驱动做通信） | 何嘉文 | 12-8 |  | 挂起 |
| OM 前端支持手工添加磁盘 | 何嘉文 | 2-02 |  | 挂起 |
| OM 数据操作与设计 | 何嘉文、黄伟钢 | 4-13 |  | 设计高保真 |
| white shark第二代引擎的准备及相关文档的阅读 | 吴易达 | 11-10 |  | 插入校验唯一索引性能差 |
| 加入rocksdb，并测试 | 吴易达王文净 |  |  | 编写demo报告 |
| oracle与sequoiadb的性能对比 tpch: sequoiadb+pg 与 oracle对比 | 王文净 |  |  | 挂起 |
| mongodb驱动兼容测试 | 龙阳 | 4-07 |  | 脚本问题继续测试 |
| CI问题跟踪(心跳中断) | 胡晓均 | 1-19 |  | 1.节点首次加入集群心跳时间加大 2.数据往来消息算入心跳时间 （提交待测试） |
| OM后台自动化测试 | 胡晓均 | 3-24 |  | 继续 |
| 集群的测试 | 胡晓均 | 4-14 |  |  |

## 问题反馈（5-10分钟）

| 任务描述 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 驱动版本信息显示 | 许建辉 | 3-24 |  | 启动 |
| 解决JAVA连接池，断开连接后应该重连的问题 | 王文净 | 11-10 | 3-30 | 确认后关闭 |
| 与MongoDB的bson库冲突 移值到mongodb新的bson | 林友滨 | 11-10 | 3-30 | 待确认 |
| 独立模式情况下，查询效率较低（相较其他厂商DB） | 王文净 | 11-17 | 3-30 |  |
| 维护mongodb与sequoiadb的功能对比表 | 许建辉 | 12-8 |  | 已列出sequoiadb的功能，需补充mongodb功能 |
| Client在接收/发送消息互斥 | 许建辉 | 4-14 |  | 逐步启动 |

## 经验分享（10-20分钟）

嘉文 go语言

## 任务归档

| 任务描述 | 责任人 |  | 开始时间 |  | 结束时间 |  | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| update新增$replace功能 | 林友滨 |  |  |  |  |  | 测试完成 |
| db异常场景测试 | 林友滨 |  | 3-24 |  |  |  | 测试完成 |
| 数据库内部通信问题解决（coord<->data）事务、丢包 | 许建辉 |  | 03-24 |  |  |  | 完成 |
| 主子表查询优化 | 武赟 |  | 3-09 |  |  |  | 已完成，确认是否已测试 |
| SSL自动化测试用例 |  | 胡晓均 |  | 3-30 |  |  | 完成 |  |
| 测试用例中Dropcs改为Dropcl |  | 胡晓均 |  | 3-30 |  |  | 完成 |  |
| Ycsb做数据库基本操作并发的异常测试 |  | 谭钊波 |  | 03-24 |  |  | 完成 |  |
| mongodb3.0性能测试（插入提升几倍） |  | 王文净 |  | 3-06 |  |  | 基本测试已经完成，比较与新版本的性能差别。（完成） |  |
| 与MongoDB驱动兼容（民生） |  | 刘圳/王文净 |  | 3-24 |  |  | 完成 |  |
| findAndUpdate 和findAndRemove的原子操作 |  | 李伟超/王文净 |  | 3-24 |  |  | 完成 |  |