## Slide 1: SequoiaDB Business Plan
2014年2季度

## Slide 2: 2014年2季度总体目标
总体目标
  提升可维护性，持续优化性能，提升可用性
时间点
  05/14：发布1.7内部版
  06/19：发布1.8内部测试版Beta1
  06/26：发布1.8
平台
  X86：SUSE、Redhat、Centos、Ubuntu
  Power：SUSE、Redhat

## Slide 3: 版本特性—可维护性（一）
诊断日志准确化
  诊断日志分文件存储，按时间归档，按个数清除
  增加流程跟踪动态日志，只在出错时打印
  日志关联：Data/Catalog/Coord等节点的日志能够通过会话的操作ID进行关联
  日志拉取：能够在SDB客户端远程拉取会话最后操作的关联日志

## Slide 4: 版本特性—可维护性（二）
监控信息分级精确化
  监控信息按会话关联，对外展现为关联信息
  现有监控信息比较散乱，不便于扩展和维护；抽象出统一的监控框架，按级别精细化Watch点的监控和输出
  支持动态开/关Watch点

## Slide 5: 版本特性—可维护性（三）
会话操作结果准确化
  能够返回操作的具体节点的错误信息
  能够返回操作的具体节点的统计信息

## Slide 6: 版本特性—OM（一）
自动化安装部署、扩容和配置
  抽象OM管理模块，基于JS脚本执行
  存储节点信息，按策略生成分组和配置
  存储节点配置信息
  支持统一修改配置，按组修改配置，按机器修改配置，按节点修改配置
  支持在线扩容

## Slide 7: 版本特性—OM（二）
自定义策略
  抽象出OM策略模块，保存和执行策略
  Collection [Space], Backup……可设置策略

## Slide 8: 版本特性—OM（三）
事件和告警
  定义事件和告警策略，并通过策略模块执行生成事件或告警
  存储事件和告警，并提供查询和消除

## Slide 9: 版本特性—OM（四）
统计信息
  定义监控、信能策略，并通过策略执行收集统计信息
  存储统计信息，并提供查询和计算
Web页面集成command和帮助功能

## Slide 10: 版本特性—易用性
SDB易用性优化
  SDB Help分级分类
  SDB 集成man的帮助能力
SDB扩展性
  SDB对象模块化（以动态库隔离），SDB动态加载对象模块
  SDB扩展对象能执行本地shell和远程执行能力，并作为JS脚本统一入口

## Slide 11: 版本特性—LBS
LBS功能
  创建2d/2dsphere索引
  区域内搜索（box, center, polygon）
  查找附近

## Slide 12: 版本特性—性能优化
性能优化
  LIKE部分查询匹配索引
  Index key重复压缩
  Record字段去重
  Rebuild index/db

## Slide 13: 版本特性—其它
描述 | 属性 | 优先级 | 模块 | 工作量/人天
创建\删除域，域中增加、删除组 |  | 低 |  | 
创建CS可指定域和组 |  | 高 |  | 
创建CL可指定组 |  | 高 |  | 
Alter collection修改collection属性 |  | 高 |  | 
Interrupt user EDU |  | 高 |  | 
Truncate collection |  | 高 |  | 
mthMatch，ixm去mongo影子和优化 |  |  |  | 
清除所有节点缓存信息 |  |  |  | 

## Slide 14: 版本特性—其它
描述 | 属性 | 优先级 | 模块 | 工作量/人天
清除所有节点缓存信息 |  |  |  | 
内置SQL anti-join |  |  |  | 
Sharding key需要加上”0”, “1”的Field以方便显示 |  |  |  | 
定时刷mmap保持性能平稳 |  |  |  | 
加载文件由于元数据损坏的文件如何rebuild |  |  |  | 

## Slide 15: 人力汇总
总人力
  时间：天
  人天：人天

## Slide 16: 制度（一）
例会
  每周一上午10点-11点
  交流进度、分配任务、讨论问题、分享经验
  轮流主持
设计方案讨论会
  由各特性负责人发起的设计讨论
  特性实施前必须发起讨论，模板按Story或LI模板

## Slide 17: 制度（二）
技术交流
  原则上每月举行一次技术交流会，交流主题由各位发起
检视
  特性开发完成后需要交叉检视
问题跟踪
  Jira单

## Slide 18
谢谢