# 版本发布评估说明书

| 版本名称 | SequoiaDB 1.8 |
| --- | --- |
| 发布时间 | 2014-06-27 |
| 版本路径 | \\192.168.20.253\7.版本归档_NEW\SequiaDB\SequoiaDB 1.8 CI PPC(192.168.30.150:/test_tar/ 下的版本编号：1635) X86(192.168.30.184:/test_tar/ 下的版本编号：1674) |
| 版本说明 | 通用版本 |
| 支持平台和系统 | PPC 64Bit • Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6 • SUSE Linux Enterprise Server (SLES)11 Service Pack 1 • SUSE Linux Enterprise Server (SLES)11 Service Pack 2 X86(64bit) • Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6 • SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 Service Pack 1 • SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 Service Pack 2 • Ubuntu 12 • CentOS 6 |
| 版本兼容性 | 完全兼容SequoiaDB 1.6 |
| 版本负责人员 | 开发：许建辉 测试：丁普升 资料：武赟 Web：何嘉文 驱动：谭钊波 升级：丁普升 |

## 版本说明

该版本为通用版本，兼容1.6版本，主要以“易用性”为导向。

接口变更：

| 变更编号(JIRA号) | 变更描述 | 评估结论（良/中/劣） |
| --- | --- | --- |
| SEQUOIADBMAINSTREAM-160 SEQUOIADBMAINSTREAM-161 | createProcedures改为createProcedure removeProcedures改为removeProcedure |  |
| SEQUOIADBMAINSTREAM-176 | SequoiaDB的C和C++驱动构建静态链接库 |  |
| SEQUOIADBMAINSTREAM-228 | 【参数变更】Sequoiadb indexscanstep由30调整为100， syncstrategy默认调整为"keepnormal" |  |

## 版本特性

描述该版本的新需求特性、需求变更内容。（评结结论由测试负责人给出。良：需求功能实现且不存在遗留Bug；中：需求功能可用，但存在缺陷；劣：需求功能不可用）

| 需求编号(JIRA号) | 需求描述 | 评估结论 （良/中/劣） |
| --- | --- | --- |
| SEQUOIADBMAINSTREAM-238 | 诊断日志分文件存储，按时间归档，按个数清除 |  |
| SEQUOIADBMAINSTREAM-159 | 定时将DMS中MMAP数据脏页持久化至磁盘，提升性能 |  |
| SEQUOIADBMAINSTREAM-28 | Database快照增加MMAP信息和NET信息 Session快照增加最后操作访问信息 |  |
| SEQUOIADBMAINSTREAM-120 | 所有驱动增加多个连接的IP+端口，如果一个IP连接不成功自动选择下一个 |  |
| SEQUOIADBMAINSTREAM-140 | 全系统重启自动进行恢复和选举，对外提供服务 |  |
| SEQUOIADBMAINSTREAM-149 | [驱动] 连接池能够初始化多个coord 地址，内部实现自动的负载均衡和 coord 节点故障处理 |  |
| SEQUOIADBMAINSTREAM-155 | 增加$isnull匹配条件 |  |
| SEQUOIADBMAINSTREAM-239 | 增加domain功能 |  |
| SEQUOIADBMAINSTREAM-240 | 增加alter collection |  |
| SEQUOIADBMAINSTREAM-132 | 导入数据时，能够指定字段类型，并设置默认值 |  |
| SEQUOIADBMAINSTREAM-139 | sdbexprt 加入新参数, 可以指定不导出_id |  |
| sdbimprt/sdbexprt | 命令行参数调整优化 |  |
|  | sdbdpsdump和sdbinspt优化 |  |
|  | sdb(shell)优化 |  |

## 版本修复问题列表

描述该版本修复的问题，以及对问题进行评估。（评估结论由测试负责人给出。良：问题完全修复；中：问题已修复，但还存在缺陷；劣：问题依然存在）

| 问题编号（JIRA号） | 问题描述 | 评估结论 （良/中/劣） |
| --- | --- | --- |
| SEQUOIADBMAINSTREAM-72 | restore必须在节点停止后才能执行，如果检测到节点正在运行则报错 |  |
| SEQUOIADBMAINSTREAM-104 | sdb客户端无法将\" 和 \' 作为记录的内容插入数据库 |  |
| SEQUOIADBMAINSTREAM-106 | sdbtop中，按N后输入负数程序退出 |  |
| SEQUOIADBMAINSTREAM-107 | sdbtop中，使用N后输入１，filter number变成１，如果在此N1，则filter number变成２...... 无法将filter number归零 |  |
| SEQUOIADBMAINSTREAM-108 | sdbtop中使用tab进入delta模式，字段名依然为TOTAL |  |
| SEQUOIADBMAINSTREAM-109 | SeqauoiDB内置SQL语句Insert into cs.cl(age,name) values(1) 导致sequoaidb coredump |  |
| SEQUOIADBMAINSTREAM-113 | 发生全量同步时，导致无法取得快照信息 |  |
| SEQUOIADBMAINSTREAM-115 | C#驱动接口createCollection(string csname, BsonDocumnet options)中的options选项仅能支持ShardingKey,不完整 |  |
| SEQUOIADBMAINSTREAM-116 | 参考手册-SequoiaDB javascript方法-db.createCS()描述有误 |  |
| SEQUOIADBMAINSTREAM-119 | 直接连接编目节点时，查看集合pageSize时，出现为0的情况，此时应该显示为默认值65536 |  |
| SEQUOIADBMAINSTREAM-121 | 多coord下主表执行count结果错误 |  |
| SEQUOIADBMAINSTREAM-122 | 在启动CM后，手工创建的coord节点，CM未进行监控 |  |
| SEQUOIADBMAINSTREAM-123 | javaScript shell 中的insert 函数优化 |  |
| SEQUOIADBMAINSTREAM-125 | 事务日志满会导致事务回滚失败 |  |
| SEQUOIADBMAINSTREAM-126 | sdbimprt 导入工具没有符合csv标准文档RFC4180 |  |
| SEQUOIADBMAINSTREAM-127 | ReplGroup选主在LSN一样的情况下没有选取NodeID最大的节点为主节点 |  |
| SEQUOIADBMAINSTREAM-128 | 日志文件个数校验问题 |  |
| SEQUOIADBMAINSTREAM-131 | 在集群中扩展catalog节点后，没有动态的修改catalog的sdb.conf文件，导致在某些情况下，该catalog节点启动后并没有在其它节点上注册成功 |  |
| SEQUOIADBMAINSTREAM-135 | java驱动使用 com.sequoiadb.base.Sequoiadb.ChangeConnectionOptions时，报空指针异常 |  |
| SEQUOIADBMAINSTREAM-136 | C#驱动SequoiaDB.Sequoiadb.ChangeConnectionOptions方法缺少鉴权 |  |
| SEQUOIADBMAINSTREAM-138 | accept失败，导致debug版本sequoiadb |  |
| SEQUOIADBMAINSTREAM-144 | [sdbimprt] 在导入数据中含有 \ " 等字符时， 导入数据失败 |  |
| SEQUOIADBMAINSTREAM-145 | [sdbload] 在文件的编码格式为GBK时， sdbload 进程coredump |  |
| SEQUOIADBMAINSTREAM-146 | [Web管理] 在Web页面察看表属性时，提示php 页面错误 |  |
| SEQUOIADBMAINSTREAM-147 | [基本功能] 当w=3时，有节点故障，count() 返回 -105 |  |
| SEQUOIADBMAINSTREAM-153 | [install] installer 和 web 部署中， 提供参数，设置sdbcm 不启动启动业务进程 |  |
| SEQUOIADBMAINSTREAM-156 | exists:0在查询时，如果查询字段包含索引，且存在null字段，则无法查询出任何记录 |  |
| SEQUOIADBMAINSTREAM-158 | 使用导入工具导入UTF-16 Big Endin 格式的CSV文件记录，卡住 |  |
| SEQUOIADBMAINSTREAM-162 | 于coord节点上创建cata node,未将coord配置文件刷新，编目信息没有加入coord配置文件中 |  |
| SEQUOIADBMAINSTREAM-163 | 通过coord来启动编目组，报【-16】错误，产生core dump |  |
| SEQUOIADBMAINSTREAM-165 | sdb前端模式查询时，有时会没结果返回或者返回的结果不齐全 |  |
| SEQUOIADBMAINSTREAM-168 | 调用c驱动的sdbConnect方法报失败后，相应的描述符没有关闭 |  |
| SEQUOIADBMAINSTREAM-170 | C驱动两次调用sdbDisconnect()会hang着不返回 |  |
| SEQUOIADBMAINSTREAM-171 | C驱动获取连接句柄失败，游标句柄，节点句柄失败时，可能出现内存泄露 |  |
| SEQUOIADBMAINSTREAM-172 | php.ini中的extension_dir = "/opt/sequoiadb/lib/phplib/"转为相对路径 |  |
| SEQUOIADBMAINSTREAM-173 | sdbtop缺少xterm时，应添加相应的文档说明 |  |
| SEQUOIADBMAINSTREAM-174 | 运行sdbtop时依赖路径 |  |
| SEQUOIADBMAINSTREAM-175 | 通过脚本正常用杀所有进程时，发现进程重启了 |  |
| SEQUOIADBMAINSTREAM-177 | 在表上创建索引时，报-154(group does not exist)错误 |  |
| SEQUOIADBMAINSTREAM-179 | 数据类型不匹配导致java驱动抛出异常 |  |
| SEQUOIADBMAINSTREAM-183 | db.colloctionspace.collection.createIndex()此函数方法的文档不完整 |  |
| SEQUOIADBMAINSTREAM-184 | insert一个$date类型时候，插入的数据不对 |  |
| SEQUOIADBMAINSTREAM-185 | java save 全进Date类型的时候转成TimeStamp,以便通过as读出来之后原精度还保留。 |  |
| SEQUOIADBMAINSTREAM-186 | backupOffline 中通配符顺序有问题 |  |
| SEQUOIADBMAINSTREAM-187 | 通过 CM 启动节点失败导致CM不停查找该失败节点的配置文件 |  |
| SEQUOIADBMAINSTREAM-189 | java API接口 createCollectionSpace 在不提供pageSize 大小的时候，默认使用引擎默认值（现在1.6版本默认为64K），但现在驱动使用的是4K |  |
| SEQUOIADBMAINSTREAM-190 | insert一个$date类型时，于SDB Shell插入的数据为"2abbbbbbbbbb",转化为了日期"0001-11-30" |  |
| SEQUOIADBMAINSTREAM-191 | Java 驱动中, ReplicaGroup类的构造器 ReplicaGroup(Sequoiadb sdb, int id)中对isCataRG属性的判定和赋值错误 |  |
| SEQUOIADBMAINSTREAM-193 | dita英文文档中仍有部分地方使用replset概念，应改为replcaGroup |  |
| SEQUOIADBMAINSTREAM-200 | db.createCS()资料中 pageSize默认大小有误 |  |
| SEQUOIADBMAINSTREAM-201 | 索引查询时，index read过大，性能慢，CPU利用率高 |  |
| SEQUOIADBMAINSTREAM-202 | 索引匹配错误 |  |
| SEQUOIADBMAINSTREAM-204 | upsert时，当该记录不存在时（为insert）会把shardingkey字段踢除，导致无shardingkey |  |
| SEQUOIADBMAINSTREAM-205 | 对于范围分区表，当query含有$ne匹配时，coord分发出错 |  |
| SEQUOIADBMAINSTREAM-213 | 当集合为空时，使用Java驱动执行"select count(age) as count from wx_cs.wx_cl" 返回的是一个空游标，应该返回一个值为0的bson才正确 |  |
| SEQUOIADBMAINSTREAM-221 | db获取cs的真实free size |  |
| SEQUOIADBMAINSTREAM-222 | 最后起来的CATA node还没有同步完成，COORD向CATA node拿取group info 失败 |  |
| SEQUOIADBMAINSTREAM-223 | 数据节点在启动时失败，报-83错误 |  |
| SEQUOIADBMAINSTREAM-230 | sdbinspect测试问题集 |  |
| SEQUOIADBMAINSTREAM-231 | 驱动API alterCollection 依赖MsgOpQuery 中w的值。 |  |
| SEQUOIADBMAINSTREAM-232 | 创建domain时，可将"SYSCatalogGroup"添加进入数据域，且可以插入数据并且进行数据操作 |  |
| SEQUOIADBMAINSTREAM-235 | 停止CM服务时，应该停止所有db进程（防止在系统reboot/restart时db进程异常退出） |  |
| SEQUOIADBMAINSTREAM-236 | 分区表执行alter操作导致coord节点 core dump |  |
| SEQUOIADBMAINSTREAM-237 | 未split的分区表执行alter replsize操作，产生-261的错误 |  |
| SEQUOIADBMAINSTREAM-241 | sum/avg 在空数据集下返回0 |  |

## 版本遗留问题和缺陷

描述该版本遗留的问题和缺陷。

| 问题编号（JIRA号） | 问题描述 | 级别（致命/严重/一般/提示） |
| --- | --- | --- |
|  | 批量insert在split发生时，可能会导致批量内的数据insert在错误的节点（split源节点，本来应该在split目标节点） | 一般 |
|  | 通过索引排序做聚集，对数组（如[1,2,3],[1],[1,2,3]）处理不正确，不能把相同的聚集在一起 | 一般 |
|  | 资料文件中描述的Java驱动名不正确（sdbdriver.jar，应该为 sequoiadb.jar） | 提示 |
|  | 带limit排序时，当进行多轮外排时，会发生错误 | 一般 |
|  | 当节点出现心跳闪断导致双主时，当两个节点都进行了写操作，并且rollback失败相互会出现全量同步，而某一节点由于会升主，导致其全量同步受阻，会话不会退出，而无法再做业务处理 | 严重 |
|  | 整个复制组故障，该组不能自动恢复；整个系统故障，那么整个系统不能自动恢复。 | 一般 |
| SEQUOIADBMAINSTREAM-112 | sdbsupport工具的配置文件路径写死导致在安装目录不是默认目录时，工具不可用，建议路径使用相对路径来规避安装目录不同导致不可用的问题。 | 一般 |
|  | sdbsupport工具中的部分操作需要 root权限才可运行。 | 一般 |

## 版本发布检测项

结论说明：正常、风险、缺陷

| 检查项 | 负责人 | 检查情况说明 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| CI自动化用例 | 许建辉 | PPC: X86: Suse:（基本用例）1个失败（用例原因） Ubuntu: |  |
| 手动用例 | 丁普升 | 备份恢复 同步控制 …… |  |
| 工具 | 丁普升 | sdbload sdbimprt sdbexprt sdbinspt sdbrestore sdblist sdbdpsdump sdbsupport.sh | 风险 |
| 资料是否同步 | 武赟 |  |  |
| 安装部署 | 丁普升 |  | 风险 |
| 能否兼容1.6版本 | 丁普升 |  |  |
| Web页面配置管理监控 | 丁普升 |  |  |
| 版本号和Licenses | 许建辉 |  |  |
| 驱动 (c/c++/java/php/c#) | 谭钊波 |  |  |
| 外部Demo | 张索男 |  |  |

## 版本发布结论

结论：Go/Go With Risk/No Go

| 版本号 | 版本结论 |
| --- | --- |
| SequoiaDB 1.8 |  |