C/CPP驱动提供获取错误信息的接口

| 修订记录 |  |
| --- | --- |
| 2018-11-22 谭钊波 | Init |

Story编号和名称

Story价值和功能介绍

说明: 简单描述Story 对于客户的价值,使用客户(如应用程序开发人员/维护人员,或者内部技术服务人员)

目前（v3.0.2），服务端出错时，大部分操作都有错误对象返回。而C/CPP驱动目前还没有比较友好的API接口供用户获取这些从引擎端返回的错误。因此，我们需要在C/CPP驱动中提供相应的接口。

Story 对外功能接口描述

说明: 简单描述Story 的对外接口,包括命令行/界面, 客户可见配置文件的参数描述;

- C驱动提供如下接口：

INT32 sdbGetLastErrorObj( sdbConnectionHandle cHandle, bson *result ) ;

void sdbCleanLastErrorObj( sdbConnectionHandle cHandle ) ;

- CPP驱动提供如下接口：

INT32 sdb::getLastErrorObj( bson::BSONObj &result ) ;

void sdb::cleanLastErrorObj() ;

说明：

- 所有错误对象返回，错误对象将被设置到输入参数result中。

其信息格式如下：

{ <错误码>, <错误码描述>, <错误细节>, [节点信息汇总] }

如：

{

errno: -6,

description: “Invalid argument”,

detail:””,

ErrNodes:[

{

NodeName: “testhost:11820”,

GroupName: “db1”,

NodeID: 1000,

GroupID: 1000,

ErrInfo:

{

errno: -6,

description: “Invalid argument”,

detail: “Modify operator[ $up ] is invalid”

}

}

]

}

- 若无错误对象返回，接口将返回 SDB_DMS_EOC。

Story约束和依赖

说明：简单描述Story对其它功能的约束，以及对某些功能的依赖

- 目前（v3.0.2），C/CPP该接口获取到的错误消息，都是从服务端返回的。若服务端出错时，无错误对象返回，该接口将不能提供错误对象信息。

- 在驱动端报错（如：参数错误等），该错误并不会被设置到错误对象中。

- 前一次错误对象信息只有在本次成功接收到服务端的信息后，才会被驱动主动清除或者覆盖更新。

Story 简单设计

相关模块架构图

说明:  简单的绘制以下与该Story 相关的模块, 特别是新增模块;

主要操作流程

说明:  使用时序图或者活动图,描述一下主要流程的处理过程

C/CPP驱动实现的原理如下：

- 在连接句柄中，存放如下两个变量：

const CHAR *_pErrBuf;

INT32 errBufSize;

该指针不需要分配内存，而是用于指向各接收buffer错误对象bson的起始位置。

- 由连接句柄产生的其它句柄（如：cs、cl、cursor等句柄）都有其接收buffer。当使用这些句柄出错时，若服务端有错误对象返回，驱动便将_pErrBuf值向错误对象在该接收buffer中对于的位置。

- 当用户调用getLastErrorObj()时，如果_pErrBuf的值不为空，且_errBufSize的值大于5（byte），说明_pErrBuf值向一个有效的错误对象在接收buffer中的内存位置。于是，该接口便将错误对象拷贝一份供用户使用。

- 当用户调用cleanLastErrorObj()时，将会把_pErrBuf和_errBufSize置为0。这样，用户下次调用getLastErrorObj()时，将拿不到错误对象信息。

进度评估跟踪

| 汇总信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总工作量（KLOC） |  |  | 开发周期（人天） |  |  |
| 开始时间 |  |  | 结束时间 |  |  |
| 周计划 |  |  |  |  |  |
| 时间（第X周） | 计划 |  |  | 完成情况 |  |
| 第一周 | 编码完成Coord向Catalog注册 |  |  | 按时完成 |  |
| 第二周 | 编码完成会话机制并实现全面对接 |  |  | 延迟1天，对下阶段不影响 |  |
| 第三周 | 自测并提交测试验收 |  |  | 按时完成 |  |
| 第X周 |  |  |  |  |  |

遗留问题

说明：该特性中暂时未彻底解决或有待改进优化的问题

| 编号 | 标题 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 驱动端产生的错误无法保存在error object中，提供给用户。 | 该问题无法解决原有如下： - 若客户端要设置错误信息，几乎每个出错的分支都要设置错误信息。只要任何一个分支没有设置错误信息，错误信息将遗漏。此外，大量的错误流程处理，将降低代码的阅读性。 - 要求每个API入户位置都需要清除前一次遗留的错误信息。该要求对编码非常不友好（容易遗留，不可重入等）。 |

验收测试用例

说明: 验收用例是用于表明开发基本功能OK, 满足启动测试最基本需要的一组用例. 验收用例通过,表明开发完成,可启动正式测试;

| 用例编号 | 用例名称 | 用例操作步骤 | 期望结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 验证C驱动TDD用例 |  | OK |
| 2 | 验证CPP驱动TDD用例 |  | OK |

Checklist

| 检查项 | 结论 （NA/N/Y） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 代码是否全部提交SVN，且符合代码规范 | Y |  |
| 原有用例是否全部通过 | Y |  |
| Story文档是否更新 | Y |  |
| 验收用例是否全部通过 | Y |  |
| 资料是否变更 | NA |  |
| 接口和设计是否通过评审 | Y |  |
| 相关驱动是否变更或添加 | NA |  |
| 周边关联产品或模块是否通知 | NA |  |
| sdb shell帮助信息是否更新 | NA |  |