## Slide 1: 2016研发组织结构和制度流程宣传
按规范做事，一次把事情做对

## Slide 2: 研发组织结构
研发管理部
开发部
测试部
DB开发团队
SQL开发团队
维护支撑团队
资料负责人
CI负责人
产品测试团队
产品经理
王涛
许建辉、李建华
许建辉
李建华
总裁办
唐迅、王涛

## Slide 3: 研发人员分组
部门 | 团队或角色 | 人员（标红为小团队技术负责人） | 职责
开发部(9/13) | DB开发团队 | 杨上德、吴易达、刘圳、谭钊波、何嘉文、黄伟纲、待补A | SequoiaDB & OM新功能开发，性能优化，模块重构和问题解决
 | SQL开发团队 | 林友滨、李伟超(0.5)、武赟(0.5)、陈楚材，待补B | SequoiaSQL（Base PG & Base Hawq）功能开发，性能优化和问题解决
 | 维护支撑团队 | 李伟超(0.5)，待补C | 支持线上客户、实施团队的问题定位和技术咨询，并将问题交付开发团队修改
 | 接口&资料负责人 | 刘圳 | 资料体系的设计、规范和流程制订，审核提交资料和接口有效性
 | 版本负责人 | 许建辉、吴易达 | 规划版本需求、制订版本计划和流程，并按时交付版本
测试部(7/9) | 产品测试团队 | 吴艳、黄晓妮、邓强中、李春浩、待补D，待补E | 产品功能测试、可靠性测试、易用性测试、OM和资料测试等
 | CI负责人 | 余婷 | CI工程制定、优化和维护；CI流程制订和监控
 | 性能负责人 | 王文净 | 版本性能测试构建；性能对比测试构建；POC性能测试支撑；性能分析

## Slide 4: 研发制度——外部问题分类
问题分类 | 描述 | 复杂级别 | 技术级别
数据可靠性 | 数据/日志丢失、不一致、损坏，全量同步，无法提供数据业务等业务数据类相关故障 | 高 | 一级
节点可靠性 | 进程异常，无法启动，节点资源泄漏或占用率高，心跳异常，消息路由分发异常等影响节点正常运行的故障 | 高 | 一级
性能 | 读写缓慢，延时高或抖动，资源利率用低，IO高，访问计划不合理等影响IOPS、MBPS或时延相关的问题及方案 | 中 | 二级
功能 | 功能的正常和异常分支缺陷 | 高 | 二级
可维护性 | 日志、快照、跟踪、调试等用于查看系统运行时状态（正常和异常）相关的方案及问题 | 中 | 三级
易用性 | 用户使用相关的资料、接口、UI等 | 中 | 三级
产品咨询 | 对产品功能需求及使用相关的资询和操作 | 低 | 接口人
其它 | 上述之外的其它问题 | 低 | 三级

## Slide 5: 研发制度——研发人员矩阵
人员 | 负责模块 | 技术级别 |  | 人员 | 负责模块 | 技术级别
许建辉 | 系统架构 | 一级 |  | 李建华 |  | 一级
林友滨 | MTH、AGGR、OPT、QGM、SQL、PG、OM | 二级 |  | 吴艳 |  | 
杨上德 | DMS、IXM、DPS、MTH、NET | 二级 |  | 黄晓妮 |  | 
李伟超 | CAT、COORD、CLS、SSQL-Hawq | 二级 |  | 王文净 |  | 
吴易达 | DMS、CAT、CLS、RTN | 二级 |  | 邓强中 |  | 
刘圳 | AUTH、BAR、COORD、RTN、FAP、Python | 三级 |  | 李春浩 |  | 
谭钊波 | SDB、SPT、SPD、PD、MON、OMA、C#/Java/C/C++ | 三级 |  | 余婷 |  | 
何嘉文 | MIG、WEB、OM、BSON、PHP、GO | 三级 |  |  |  | 
黄伟纲 | WEB、Perl、NodeJS | 三级 |  |  |  | 
陈楚材 | TOOL、PG |  |  |  |  | 
武赟 | CLS、QGM、OPT、SSQL、NET | 一级 |  |  |  | 

## Slide 6: 研发制度——外部问题处理机制
客户、销前问题
接口人
对应技术级别和模块人员
上级/下级技术级别和模块人员
3、问题升降级
1、提交PMR
2、创建JIRA，问题分类分发
流程要求：
外部问题必须通过PMR提交或后续由接口人补充提交
接口人需要对该问题创建内部JIRA单，并根据问题分类、模块和级别协调人力（争议时由开发部经理协调）
开发人员对问题进行处理，在如下原因时可以申请升级：
  问题时间紧急，投入一定时间后无任何思路
  问题难度太大，经过多方讨论后仍无法解决
如下原因时可以申请降级：
  当前其它任务处理紧急，并且能给出清淅问题指导思路
  评估当前问题级别难度偏低
注意：
对升级降级出现争议时，由开发部经理协调
解决问题3天无进展时，必须发起“问题讨论会”，与上级、本级开发人员共同讨论问题进展及思路

## Slide 7: 研发制度——内部问题处理机制
测试人员
开发人员
提交JIRA单
开发人员定位问题
1
遵守《 jira问题单模板.docx》
测试经理审核
开发经理分发
开发经理审核
测试经理分发
测试人员验证
测试经理确认
2
3
4
5
6
7
8
确认关闭
审核要求：
确认是否为问题
确认标题、描述、影响版本、信息是否完整
确认问题是否存在，根据人员矩阵进行问题分发
写明问题真实详细原因
写明问题详细修改方案和代码
写明重现步骤、验证结论、测试用例执行情况
写明问题模块、SVN号
自检CheckList（见Jira规范）
审核修改有效性
指派检视人员
标明修复版本
根据重现步骤在新旧版本进行测试，标明测试结果

## Slide 8: 研发制度——特性开发流程
开发人员
Story设计
Story设计讨论会
Story测试设计会
测试人员
Story测试设计
Story开发
用例开发
Story验收
Story测试
Story关闭
按照模板细化设计，输出《Story设计文档》
开发经理，测试经理，开发人员，测试人员参与
按照模板细化用例设计，输出《Story测试设计文档》
开发经理，测试经理，开发人员，测试人员参与
1、Checklist完成
2、验收用例通过
验收用例和测试用例，验收用例先开发
用例CI自动化
代码讲解和检视
举行代码讲解会议，开发经理安排人员代码检视

## Slide 9: 研发制度——CI流程和规范
CI提交流程
CI日常运维流程
测试人员
编写用例
本地调测
提交构建
确保成功
1、按照《JS测式用例指导书》编写用例
2、考虑Standalone、Cluster等运行场景
2、交叉检视用例
使用runTest进行本地多种场景调测，确保用例通过
提交CI，并手动构建各种测式工程
分析用例结果，确保用例全部通过
CI责任人
过滤CI问题
催促用例责任人
催促开发责任人
确保成功
1、CI责任人为本周例会主持人和CI负责人
2、分析是否CI本身问题或用例问题
测试用例书写人员
分析为用例问题或版本问题
[ 用例总负责人：测试经理 ]
对应该功能模块负责人
分析导致用例不过的原因
[ 开发总负责人：开发经理]
用例责任人确保用例全部通过

## Slide 10: 研发制度——资料开发提交流程
开发人员
设计资料
资料设计评审会
资料开发+检视
1、按照《资料设计规范》设计资料内容大纲，展现形式（格式、排版等）
2、设计主要的对象，接口
开发人员、测试人员、资料负责人共同参与
1、开发人员根据《资料编写规范》编写资料内容
2、资料负责人和测试人员每天投入进行资料设计和资料内检视
3、开发人员、资料负责人、测试人员每天进行检视会议讨论
提交资料测试
测试人员对资料进行全面测试（资料形式，语言描述，内容正确性，外观美观性等）

## Slide 11: 研发制度——版本迭代和发布流程
版本迭代
版本发布
开发经理
规划迭代计划
迭代会议
Story开发期
迭代版本交付测试
1、收集客户需求
2、收集售前实施需求
3、从竞争分析总结需求
组织迭代会议，讨论下一迭代开发、测试计划和分员分配
测试经理规划迭代版本测试
版本负责人
汇总问题和需求（前18天）
编译版本包（前16天）
启动测试和检测（前14）
发布
1、汇总问题和需求，起草《版本发布说明书》
2、跟踪和确保问题和需求落实代码，问题测试是否完成
3、确保资料是否完成
1、启动测试和开发自验
2、根据《版本发布说明书》进行各环节确认工作并由责任人签字
3、启动性能和稳定性等测试
1、SVN锁库
2、打版本Tag
3、触发CI编译版本包和测试，检察版本包和资料完整性
4、完善《版本发布说明书》
根据各环节检验数据（包括问题单确认）确认版本是否发布？
版本回顾会议
总结版本优秀实践和改进点
总结版本优秀特性，代码，用例
评选版本优秀员工

## Slide 12: 研发制度——沟通和管理
项目例会
版本迭代会议
每日站立会议
变更控制评审会
周报/月报
开发和测试分开进行，由要全本参与
会议以周为单位，时间由开发测试自定
目的：根踪本周任务执行状况，困难，进展以及其它事务
会议主持：由开发和测试自定
版本迭代开始之前进行，原则上每个月一次
要求开发和测试全体参与
目的：规则下一迭代版本的功能需求、开发计划和测试计划
会议主持：开发经理
开发和测试分开进行，控制在20分钟内，汇报昨天完成的工作以及今天计划完成的工作，反馈困难
根据具体需要举行，目的：
1、解决技术冲突仲裁，需求变更仲裁
2、解决任务分配冲突仲裁
测试/开发相关人员和开发经理/测试经理参与
开发和测试人员每个月向开发或测试经理发送工作月报
开发经理和测试经理每周向项目经理发送工作周报

## Slide 13: 研发制度——团队技能提升
新员工培养制度
技术分享会议
月度One-By-One Review
新员工入职后分配导师，试用期内任务由导师分配
新员工试用期内每周向导师和开发经理/测试经理发送周报（学习和工作内容）
新员工入职进行基本技术和规范学习后，开展为期2星期的实地“项目演练”，演练通过才能安排到相关项目
每2周举行一期（开发和测试分别举行一期）
由培训经理按月度计划，内容包含但不限于：产品相关技术和设计、产品代码、业界技术、业界产品技术、测试技术、测试用例代码等
分享材料需要归档存放，用于新人学习
开发经理或测试经理对开发人员或测试人员进行Review，包括：月度工作评价、改进点、困难反馈、意见反馈等
选举培训经理
李伟超
1、收集培训需求，制订月度提升计划，包括对新员工的提升。
2、收集培训材料并统筹安排。

## Slide 14: 研发制度——团队氛围建设
双周运动，强身健体
季度活动，增强团队精神
选举活动经理
每双周周六下午开展运动，形式：羽毛球、篮球、爬山、乒乓球、徒步
运动后提供每人预算不高于60元标准聚餐，提倡节俭
每季度组织1次集体出游活动，形式：爬山、唱歌、探险等
预算每人不高于200元标准
零食、水果供给
办公室定期提供零食、水果作为员工福利，提倡高效工作，健康生活
谭钊波

## Slide 15: 研发制度——奖惩措施
内容 | 奖励（由微信红包方式支付） | 惩罚（罚款由微信红包方式交由活动经理用于购买零食水果）
提交代码导致编译不过（CI和Windows）超过24小时未解决 |  | 责任人处10元罚款/天（直到解决）
提交代码/用例导致CI用例不过超过24小时未解决 |  | 责任人处10元罚款/天（直到解决）
问题单和Story提供虚假CheckList导致问题 |  | 责任人处20元罚款/次
问题单修改后回归不通过 |  | 修改人处20元罚款/次
CI本身发生故障超过48小时未解决（包含环境故障） |  | CI负责人处20元罚款/天（直到解决）
新功能重大测试问题漏测，导致局点功能不可用或故障 |  | 开发经理和测试经理每人处20元罚款/次
开发或测试任务偏离计划50%或以上未反馈 |  | 责任人处20元罚款/次
主动承担重大问题攻关并举取突破成果 | 奖励20元/次 | 
主动分析并发现代码中隐藏严重级BUG（非自身开发代码和负责矩阵） | 奖励20元/个（每人月上限100元） | 
被评选为优秀设计或代码的开发人员（包含设计文档） | 奖励20元/次（每人月上限100元） | 
被评选为优秀测试设计或用例实现的测试人员 | 奖励20元/次（每人月上限100元） | 

## Slide 16: 行为准则——从点滴做起，养成良好习惯
开会要积极，会议要专注
会前要准备，会议要高效
沟通要平和，分岐要讨论
不打探工资待遇
不传播小道消息
不扩散负面情绪
意见及时沟通反馈

## Slide 17: 我们的目标是
一流的团队
优秀的产品
快乐工作、健康生活

## Slide 18: 附
外网PMR地址：http://pmr.sequoiadb.com/8181
外网Portal地址：http://pmr.sequoiadb.com/8090
内网JIRA地址： http://jira:8080 或 http://192.168.10.249:8080
CI地址： http://192.168.30.185:8080/
SVN地址：http://192.168.20.11:/sequoiadb/trunk

## Slide 19: Thanks