## Slide 1: SequoiaDB Business Plan
2014年3季度

## Slide 2: 2014年3季度总体目标
总体目标
  提升性能和易用性，持续提高可靠性，丰富功能
时间点
  08/29：发布1.9内部版
  09/25：发布1.10内部测试版Beta1
  10/15：发布1.10
平台
  X86：SUSE、Redhat、Centos、Ubuntu
  Power：SUSE、Redhat

## Slide 3: 版本要求和约束
兼容1.8版本
  外部消息接口兼容1.8版本
  存储文件结构兼容1.8版本

## Slide 4: 版本特性—性能（一）
描述 | 归属 | 属性 | 优先级 | 模块 | 工作量/人天
Query性能优化（端对端全程序优化，减少内存拷贝，io和锁延时） | 2014Q3 | 性能 | 高 | PMD | 8
全索引匹配后不需要再匹配match的优化 | 2014Q3 | 性能 | 高 | IXM | 2

## Slide 5: 版本特性—可维护性
描述 | 归属 | 属性 | 优先级 | 模块 | 工作量/人天
参数动态生效（getConfig/setConfig，需要区分出能匹量修改的和不能匹量修改的，以前匹量修改时可否用系统变量替换等） | 2014Q3 | 可维护性 | 高 | PMD | 5
对于各种操作能够返回详细的错误信息和统计信息 | 2014Q3 | 可维护性 | 高 | PMD | 20
会话关联：Coord监控信息按会话关联，对外展现为关联信息 | 2014Q3 | 可维护性 | 高 | RTN | 10

## Slide 6: 版本特性—功能
描述 | 归属 | 属性 | 优先级 | 模块 | 工作量/人天
支持存储大对象（LOB、文件系统、分布式KV） | 2014Q3 | 功能 | 高 | DMS | 28

## Slide 7: 版本特性—OM
自动化安装部署、扩容和配置
  抽象OM管理模块，基于JS脚本执行
  存储节点信息，按策略生成分组和配置
  存储节点配置信息
  支持统一修改配置，按组修改配置，按机器修改配置，按节点修改配置
  支持在线扩容
数据库监控

## Slide 8: 版本特性—可靠性
描述 | 归属 | 属性 | 优先级 | 模块 | 工作量/人天
本地数据文件损坏的恢复（独立元数据文件）优化 | 2014Q3 | 可靠性 | 高 | DMS | 10
集群数据一致性校验功能（对CL中数据反复在一个组中的各节点比对，直至收敛到次数和阀值） | 2014Q3 | 可靠性 | 高 | TOOL | 8

## Slide 9: 人力汇总
总人力
  时间：50天（开发）
  人天：250人天

## Slide 10: 制度（一）
例会
  每周一上午10点-11点
  交流进度、分配任务、讨论问题、分享经验
  轮流主持
遵守Story开发流程
  由各特性负责人发起的设计讨论
  特性实施前必须发起讨论，模板按Story或LI模板
  测试必须发起测试设计讨论

## Slide 11: 制度（二）
技术交流
  原则上每月举行一次技术交流会，交流主题由各位发起
  开展培训交流讨论
检视
  特性开发完成后需要交叉检视
质量活动
  规范Jira单：Jira单中必须说明问题原因，重现条件和提交SVN号
  开展人工场景测试

## Slide 12
谢谢