# 例会纪要

| 时间 | 2014/4/28 |
| --- | --- |
| 会议名称 | SequoiaDB项目例会 |
| 参与人员 | 许建辉、武赟、谭钊波、何嘉文、胡晓均、阮奕邦、刘圳、王文净 |
| 缺席人员 |  |
| 纪要人 | 王文净 |

## 任务跟踪（15-20分钟）

| 任务描述 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| sdb 其它部分待进一步完善，开始OMAgent 开发工作 驱动代码整理 | 谭钊波 | 4-28 |  |  |
| ycsb压测对比, 参与驱动部分测试与代码整理 | 王文净 | 4-28 |  |  |
| 工具模块， pmd其他代码调整 | 许建辉 | 4-28 |  |  |
| 继续OM 命令端 拉通 继续页面部分开发 演示页面开发 | 许建辉何嘉文 | 4-28 |  |  |
| 在调整导入工具的测试用例 | 胡晓均 | 4-28 |  |  |
| Ssh、scp完善这一块的相关文档 | 武赟 | 4-28 |  |  |
| dps dump工具代码调整，单元测试。 | 刘圳 | 4-28 |  |  |

## 问题反馈（5-10分钟）

| 问题描述 | 求助人 | 解决办法 |
| --- | --- | --- |
| CI环境的跟踪 |  | 下周的例会主持人负责跟踪，并且过一下CI的情况 |
| 带索引查询性能和mongo有差距 | 王文净 |  |
| 事务功能不完善，易死锁 | 阮奕邦 |  |
| 事物测试需要用物理机性能测试 | 阮奕邦 |  |

## 经验分享（10-20分钟）

武赟 file、cmd等类使用介绍

## 任务归档

| 任务描述 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模糊搜索、大小写匹配、括号匹配已完成。 | 谭钊波 | 4-21 | 4-28 |  |
| Mongo多分区 W=1/2/3 已完成 磊科部分支持，分区表性能比较 | 王文净 | 4-21 | 4-28 |  |
| Pdlog 分文件存储、参数配置，重复代码的整理，工具代码整理部分完成 | 许建辉 | 4-21 | 4-28 |  |
| 驱动接口文档man的测试 | 阮奕邦 | 4-21 | 4-28 | 友好度等测试 |
| sdbsupport工具之expect的异常完善已完成 完成自动备份迁移工具的测试 | 胡晓均 | 4-21 | 4-28 | expect 暂定 |
| Ssh和 scp功能开发已完成， 包括Ssh 、cmd、 file三大类 | 武赟 | 4-21 | 4-28 |  |
| 熟悉SDB流程，dms 和dps 的dump工具 dps dump工具的dump部分已经完成。 | 刘圳 | 4-21 | 4-28 | 大致结构基本完成 数据过滤开始 |