# 例会纪要

| 时间 | 2014/3/31 |
| --- | --- |
| 会议名称 | SequoiaDB项目例会 |
| 参与人员 | 许建辉、武赟、谭钊波、何嘉文、胡晓军、高胜杰、阮奕邦、刘圳、王文净 |
| 缺席人员 |  |
| 纪要人 | 何嘉文 |

## 任务跟踪（15-20分钟）

| 任务描述 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ycsb mongo/sequoiadb/hbase性能测试对比 | 王文净 | 3-24 |  | 基本测完，发现性能有差距，问题还没找到。 |
| Js网页套件 | 何嘉文 高胜杰 | 3-24 |  | 先搁置 |
| 事务测试用例补全 | 阮奕邦 | 3-24 |  | 自动化用例补全未补全。 |
| 纵向分区表排序优化测试 | 胡晓军 | 3-24 |  | 还需在物理机上测，及出报告。 |
| 正则表达式匹配索引优化 | 许建辉 | 3-24 |  | 分析完。开始做。 |
| 2014.04.08 |  |  |  |  |
| 基本上调通，应用类似linux列展示方式，不能做出换页效果 | 谭钊波 | 4-8 | 4-11 | 基本上调通 |
| Sdbcm还有问题，性能测试 | 王文净 | 4-8 |  |  |
| 重新少量调整，OM作为一种新角色，重新设置OM框架 http-parser 移植到rest | 许建辉何嘉文 高胜杰 | 4-8 |  |  |
| 自动化测试用例 | 阮奕邦 | 4-8 |  |  |
| 导入数据性能有所提升 | 胡晓军 | 4-8 |  |  |
| sdbsupport收集信息 | 胡晓军 | 4-8 |  |  |
| Runtime engine 开始做功能 | 武赟 | 4-8 |  |  |

## 问题反馈（5-10分钟）

| 问题描述 | 求助人 | 解决办法 |
| --- | --- | --- |
| 带索引查询性能和mongo有差距 | 王文净 |  |
| 事务功能不完善，易死锁 | 阮奕邦 |  |

## 经验分享（10-20分钟）

超文本传输协议(HTTP，HyperText Transfer Protocol)是互联网上应用最为广泛的一种网络协议。所有的WWW文件都必须遵守这个标准。设计HTTP最初的目的是为了提供一种发布和接收HTML页面的方法。

超文本传输协议，是一种无状态协议，就是说客户端发送一次请求，服务器端接收请求，经过处理返回给客户端信息，然后客户端和服务器端的链接就断开了，为了维护他们之间的链接，让服务器知道这是前一个用户发送的请求，必须在一个地方保存客户端的信息，有2中解决方案，一是在客户端保存，二是在服务器端保存。

1.在客户端保存:Cookie

2.在服务器端保存:Session(session需要依靠cookie来实现)

3.在用户禁用cookie的限制下，只能使用URL重写的方式在每次请求之后附上一个键值对来保存客户端的信息。

4.隐藏表单。<input type="hidden" name="method" value="login">

HTTP协议的请求消息和响应消息有固定的格式

-------------------------请求头格式------------------------------------------------------------------

HTTP请求行

（请求）头

空行

可选的消息体

---------------------------响应头格式------------------------------------------------------------------

HTTP状态行

（应答）头

空行

可选的消息体

HTTP 超文本传输协议 人类之所发展得如此快，就是因为有自己的语言

1、所谓超文本：即纯文本语言，不依赖于任何特定语言，任何语言都可以操作它(如java、c++)

2、传入：HTTP的应用价值在于传输

3、HTTP是无状态协议

基于请求/响应模型

服务器和客户端的交互仅限于请求/响应过程，结束之后便断开，在下一次请求服务器会认为新的客户端

二、 HTTP请求

HTTP请求信息(浏览器信息)

HTTP协议的请求和响应都有一定的规则，这篇网站当中首先着重介绍一下HTTP协议的请求协议的内容。

HTTP协议的请求主要由一下几部分组成：请求行，请求头，请求体（post）

请求行\r\n

请求头1\r\n

请求头1\r\n

...

\r\n

请求体（Post方式）\r\n

## 任务归档

| 任务描述 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sdb集成详细帮助功能 | 谭钊波 | 3-24 |  | 方案还没确定。 |
| Om架构设计 | 许建辉 何嘉文 高胜杰 | 3-24 | 3-28 | 3-28 计划完成需求分析，流程设计和模块设计。¦设计大概完成。 |
| ReplGroup选主测试 | 刘武兴 | 3-24 |  | 90%。自动化用例未补全。 |
| Sdb support修复bug | 胡晓军 | 3-24 |  | 已修复，需继续完善。 |