# 例会纪要

| 时间 | 2014/08/11 |
| --- | --- |
| 会议名称 | SequoiaDB项目例会 |
| 参与人员 | 许建辉、武赟、谭钊波、何嘉文、胡晓均、刘圳、王文净、林友滨、 丁普升、 龙阳、 刘武兴 |
| 缺席人员 |  |
| 纪要人 | 何嘉文 |

## CI情况跟踪

总体情况良好，power测试修改好，ubuntu 测试有11个失败。

## 任务跟踪（15-20分钟）

| 任务描述 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 配置om->agent的信任关系 | 谭钊波 | 7-21 |  |  |
| omagent安装部署db | 谭钊波 |  |  | 备份和回退完成，还没有连接起来。 |
| Omagent 与omsvc对接 | 谭钊波 | 8-4 |  | 10% |
| 把ycsb集成到ci（性能自动化测试） | 王文净 | 7-14 |  | （需要添加机器） 与CI对接 |
| TokuMX 性能对比和压缩性能对比 | 王文净 | 8-11 | 8-11 |  |
| 报告优化，关于时间的工具 | 龙阳 | 7-14 |  | 完成一部分 |
| 在ubuntu环境没跑java用例 | 龙阳 | 8-4 |  |  |
| 连接器的sample和文档 | 高胜杰 | 8-11 |  |  |
| OM部署页面 | 何嘉文 | 6-16 |  | 评审完成，根据意见进行修改 |
| OM前端与OM Svc对接 | 何嘉文 林友滨 | 7-21 |  | 配置模板已完成， |
| OM详细配置修改 | 何嘉文 林友滨 | 8-4 |  | 80% |
| 数据可靠性本地校验恢复 | 许建辉 | 8-11 |  |  |
| 通过sdb创建coord节点（通过coord或omagent） | 许建辉 | 7-28 |  |  |
| 把代码的模块分类重新整理 | 许建辉 | 8-11 |  | 估计2天时间完成 |
| 数据集群一致性核验 | 刘圳 刘武兴 | 7-21 |  | 生成report 90%(刘) 验收测试用例已评审结束，开始写用例（刘武兴） 开发完成. 测试用例估计周三完成. |
| 提供大对象LOB存储 | 武赟 胡晓均 | 7-21 |  | 8-5评审, 开始在单机上调试功能 |

## 问题反馈（5-10分钟）

| 问题描述 | 求助人 | 解决办法 |
| --- | --- | --- |
| 创建index后,有索引情况下,用$type = 4,查不出结果 | 丁普生 | 在文档说明清楚:有索引时,用$type是查不出记录的. |
| $binary , 如果不加$type字段,查不出数据 | 丁普生 | 跟MongoDB兼容, |
| CI环境的跟踪 |  | 下周的例会主持人负责跟踪，并且过一下CI的情况 |
| 带索引查询性能和mongo有差距 | 王文净 | 继续遗留 |
| C++接口待调整 |  |  |
| JAVA驱动需要补充一些测试场景 |  |  |
| 英文版资料处于不可用状态 |  | 与sdb命令相关的已经翻译完成 |
| 驱动新接口命名规范 |  |  |
| c#/php/python的domain驱动 |  |  |
| js测试用例（创建cl参数错误，standalone模式判断，固定的50000端口，各种机器名、服务名） | 丁普升 |  |
| 并发排序时出现OOM错误 |  |  |
| python用例本身有问题 | 丁普升 |  |
| ycsb性能有波动 | 王文净 |  |

## 经验分享（10-20分钟）

无

## 任务归档

| 任务描述 |  | 责任人 |  | 开始时间 |  | 结束时间 |  | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sdb 的函数分类 |  | 谭钊波 |  |  |  |  |  | SEQUOIADBMAINSTREAM-286 |
| Java驱动代码整理 |  | 林友滨 |  |  |  |  |  | SEQUOIADBMAINSTREAM-288 |
| C驱动代码整理 |  | 谭钊波 |  |  |  |  |  | SEQUOIADBMAINSTREAM-290 |
| Interrupt重新测试 |  | 胡晓均 |  |  |  |  |  | SEQUOIADBMAINSTREAM-277 |
| 随机启动集群节点导致节点启动不成功 |  | 刘武兴 |  | 7-21 |  | 8-4 |  | 已完成 |
| 修改Ci上Java stand-alone 场景下的出错的用例 |  | 谭钊波 |  | 7-28 |  | 8-4 |  | 完成 |
| 安装进度查询 |  | 林友滨 |  | 7-28 |  | 8-4 |  | 完成 |
| Logout, 改密码 |  | 林友滨 |  | 7-28 |  | 8-4 |  | 完成 |
| Java驱动bug（SEQUOIADBMAINSTREAM-216） |  | 林友滨 |  | 7-28 |  | 8-4 |  | 完成 |
| Pg 内存问题（？？？） |  | 林友滨 |  | 7-28 |  | 8-4 |  | 完成 |
| db ci脚本，C++静态库上ci |  | 龙阳 |  | 7-28 |  | 8-4 |  | 完成 |
| 收集主机信息，配置主机host |  | 谭钊波 |  | 7-7 |  |  |  | 完成 |
| Sequoiadb 1.6 VS 1.8性能对比 |  | 王文净 |  | 7-14 |  |  |  | 完成 |
| 已测试“一半读一半写”场景，并与mongodb进行对比 |  | 王文净 |  | 6-30 |  |  |  | 完成 |
| Explain 查询计划 |  | 丁普升 |  | 7-14 |  |  |  | 完成 |
| domain功能的驱动测试 |  | 胡晓均 |  | 7-14 |  |  |  | 完成 |
| Python驱动合成打包 |  | 刘圳 |  | 7-14 |  |  |  | 已完成 |
| 修改数据复制bug |  | 刘武兴 |  | 7-14 |  |  |  | 已完成 |
| Sdbtop工具测试以及文档 |  | 刘武兴 |  | 7-14 |  |  |  | 已完成 |
| 磁盘满的复制恢复 |  | 许建辉 |  | 6-16 |  |  |  | 已完成，待测试 |
| Om配置校验 |  | 林友滨 |  | 7-14 |  |  |  | 完成 |
| OM配置模板 |  | 何嘉文 |  | 7-14 |  |  |  | 完成 |
| Om业务配置生成 |  | 林友滨 |  | 6-16 |  |  |  | 完成 |
| PG加入CI。 |  | 龙阳 |  | 6-23 |  |  |  | 完成 |
| OMAgent的功能脚本归纳 | 谭钊波 |  | 6-16 |  | 待定 |  |  |  |
| PPC Java驱动大小端问题 | 谭钊波 |  | 7-21 |  |  |  |  |  |
| loaderRunner | 王文净 |  | 6-23 |  |  |  | 已经完成民生的5个场景，响应时间在1秒内。 出现oom（Sequoiadb），暂没解决 |  |
| Python驱动集成到ci | 龙阳 |  | 7-21 |  |  |  |  |  |
| OM业务安装 | 林友滨 |  | 7-21 |  |  |  |  |  |
| OM servce与agent通信 | 许建辉 |  | 7-21 |  |  |  | 完成60% |  |
| OM监控前端页面 | 何嘉文 |  | 7-21 |  |  |  | 完成监控模板，进度90%， 提单，此处删除 |  |
| Pdtrace跟踪定位性能瓶颈 | 王文净 |  |  |  |  |  | 完成 |  |
| OMAGENT框架 | 许建辉 |  | 7-28 |  |  |  | 完成, pmd和oss 通讯成为公有组件.omagent和cm合到一个 |  |
| Hadoop1,2编译，打包 | 龙阳 |  | 8-4 |  |  |  | 集成到run包,完成 |  |