SequoiaDB支持事务读已提交(RC）隔离级别

| 修订记录 |  |
| --- | --- |
| 2018/10/22 Danny Chen | Init |
| 2018/11/1 Danny Chen | - 添加方案3, 并选择方案3作为本story设计 - 添加功能测试设计用例 |

Story编号和名称

Story.ACID..001  SequoiaDB支持事务读已提交(RC）隔离级别

Story价值和功能介绍

最早期的事务实现中，只有 read uncommited（RU，即脏读）的隔离级别，但在真实的OLTP环境中，不能满足业务需求， 例如，业务查询会读取到未提交事务的修改，如果事务发生回滚，那么读取的内存是错误的。 

后续，为简单满足RC的隔离级别， 事务读对记录进行加锁后再判断，这样可以满足大部分情况下读取提交后数据， 但是，仍然会出现以下情况的不满足： 
1、 tbscan 下， 事务中删除但未提交的记录由于已经在文件上从链表中删除而不能被其它事务正确读取。 
2、 ixscan 下， 事务中更新或删除但未提交的记录由于槽位已经被删除而不能被其它事务正确读取。 
3、 事务中删除但未提交的记录， 其它的事务可以再插入相同key值的记录从而覆盖原记录槽位。如果是唯一索引，原事务会发生无法回滚的错误。

4、事务并发性能很差，持续出现锁等的情况。

Story 对外功能接口描述

配置文件中沿用transisolation参数，添加translockwait

| Option name | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| transisolation | 事务隔离级别 | 默认值为0 0：RU，读未提交 1：RC，读已提交 |
| translockwait | 事务是否等锁, 只在transisolation设置为1时生效 | 默认值为0 0：不等锁 1：等锁 |

Story约束和依赖

数据库Isolation常见的设计有基于事务锁的和基于多版本并发控制（MVCC）的。如果数据库用于以读操作为主的场景，通常使用基于事务锁的设计。因为大部分事务只需要共享锁，该设计可满足高并发只读操作，同时使用系统资源（内存和磁盘）较少， 而且异常恢复的逻辑相对简单。IBM DB2 和SQL Server（2005以前版本）是这类数据库的典型代表。如果数据库操作是读写混合的，则基于多版本并发控制的设计更适合。 因为读和写是基于不同版本的数据，他们相互间没有冲突，不会相互堵塞。但是多个版本会使用额外的存储资源，也使得redo和undo的逻辑跟为复杂。需要注意的是在多版本并发控制设计中也会用到锁，但相当要少一些。

在多版本的事务隔离设计中，又有两种设计方案，分别应用于不同商业数据库的设计中：

以PostgreSQL为代表的数据库选择在涉及写的操作时保留旧版本，同时将新的数据添加于表的末尾。在事务完成提交后再由单独的线程异步回收旧版本数据的空间。并发的读操作则根据事务隔离级别和事务发起时间（LSN）决定读新或旧版本的数据。优点是读写事务性能都很高，磁盘写（append）的效率很高。缺点是消耗额外CPU回收空间。

以MySQL和Oracle为代表的数据库选择直接在原数据上做变更，但是在日志（或称回滚片段）中保留老的版本。这样读操作根据事务隔离级别和事务发起时间（LSN）决定在哪里读什么版本。其优点是不需要单独线程回收旧版本数据占用的空间，但读操作效率相对低些，回滚片段的大小也可能限制未提交事务的多少和长度。

使用MVCC是我们下一个版本的目标。基于当前解决客户事务功能和性能的迫切需要，我们可以延续现有完全基于事务锁的设计，针对以读为主的场景，支持增删改的事务，以保证数据的正确性为首要目标，同时通过完善锁的设计一定程度上提高系统并发能力。本story的目标侧重于在事务逻辑和存储的设计改进，实现数据访问的正确性，并合理使用锁机制。同时本story只关注在但数据节点（主节点）上的数据操作，不设计跨节点的事务及操作，也不涉及对集合或集合空间的操作。

Story 简单设计

相关模块架构图

造成现有问题的根本原因是写操作直接作用于原本的数据。在数据修改的场景，我们可以用排他记录锁阻塞读操作，但是在删除的场景，由于记录数据在事务提交前已经在存储中物理删除，读操作是无法读取任何版本的数据，哪怕只读的事务是在写事务发起之前。在RC级别的隔离机制下，读操作是要求能读到事务发起前已经提交版本的数据的。相似的，如果写操作是更改，我们当前的读操作实际有可能读到事务发起后提交的版本的数据。

在新的设计中，总体的设计吸取了MVCC的基本思路，同时结合我们现有的锁机制。我们有两种备选方案：

方案一：基于Direct On Write (DOW)的设计：

扩展现有overflow的机制，写操作的事务获取记录排他锁，同时创建overflow记录，更改前的数据存放在overflow to记录中，原记录保持不变。读操作取记录共享锁失败后可以检验记录是否有overflow记录，如有则可以读取旧版本数据，读时持有的集合latch保证该数据块不会被回收。但由于没有记录锁，读操作无法读取overflow from记录中的数据。事务提交后排他锁释放，新的读将会使用overflow from中的数据。我们同时安排一个异步线程(GC)回收旧记录中的数据快。该进程检验overflow from记录上的锁状态，决定是否可以回收存储空间。

如果是删除操作，我们可以标记overflow from记录为delete pending，挂在一个全局的pending delete链上。写事务提交时将该记录从数据链上移除，后继的读操作将无法访问该记录了。但已经在读的操作还可以继续。之后由异步进程进行物理删除，真正将记录从数据链上删除，然后该记录的槽才能被复用。

由于index当前不存在overflow的概念，我们可以将新update的信息写到新的槽位。在旧的或待删除槽位上设置deletepending flag， Pending槽位的index node任然可读。

写事务提交后，由GC统一删除pending delete的数据记录和索引槽位。

对于插入操作，读者无法获取记录锁，所以最终无法读到未提交事务的插入数据。

这个方案的缺点在于后继RR隔离级别支持困难，也无法保存更多数据版本。在就将来MVCC实现时现在的工作就无法复用了。同时维护索引一致比较困难。

Create new key in new slot

firstExtentID

deleteList

penddel

Update & delete

Commit & GC

of

firstExtentID

deleteList

penddel

ot

ot

of

update

delete

read

read

delete slots during commit &  GC

firstExtentID

deleteList

penddel

GC

值得提到的是我们在overflow to记录中存原版本数据，但修改后的数据也可能超过原有记录块大小，必须overflow。这时我们将修改后的数据放于第一级overflow to 记录中，而将原版本数据放在第二级overflow to记录中。如果一个事务修改同一记录多次，我们不再覆盖或创建新的overflow to记录，最后一级的overflow to始终存放事务第一次修改前的版本。

类似以上设计中overflow to记录中保存修改前的数据，我们也可以将修改后的数据放在overflow to记录中。其整体设计是类似的，在查询和清除操作有细微差别，这里不重复描述。

方案二：基于回滚内存片段的设计：

全新设计一个内存中的基于数据记录 (CSID,CLID,RID)的哈希表。表中每个元素可以完全包含日志中LR的信息，但现有索引操作是没有LR的，所以我们可以考虑记录相对简化的信息。信息中至少包含记录信息，动作类型，LSN，transID, 旧版本数据记录或涉及到所有索引页面（extent）。对回滚表的操作不影响现有对日志的操作。

写操作拿到记录排他锁后，在为每个更改/删除的记录在哈希表中插入一个元素(element)。插入时需要获取哈希表相应桶上的排他锁。读操作在获取记录锁失败后，需要到回滚哈希表中查询，看是否有相应记录。在查到记录时还需要比较该记录对应事务的提交LSN(commit LSN)。需要注意的是，在RR级别时，对于同一个数据记录肯能有多个元素存在，所以在每个桶中的元素可按LSN降序排列，头为最老数据，拥有最小LSN。读操作只需找到最后一个事务commit LSN老于读事务开始LSN的版本即可。清除时则释放链表中前端所有老的元素。对于RC，则相对简化，每个记录只需查询最后提交的版本及可

这个查询需要获取桶上共享锁。事务提交后，在回滚表中的元素并不能马上清除，因为可能有老的事务的只读操作仍需要访问该数据。我们可以安排异步的清理线程，把所有老于lowtran的元素清除。

对于插入记录的操作，我们只需记录动作类型为插入，没有旧版本数据记录。读操作碰到这类元素只需要跳过就好。

如果碰到交易回滚，只需在表中删除涉及的元素即可。如果我们担心回滚速度，可以考虑为每个事务建立独立的链表，串上所有的元素。在这个版本，为减小变更量，我们不用过大的更改回滚逻辑，仍然使用日志回滚。从长远看，我们可以整合这块逻辑，让回滚使用哈希表上的事务链表，从而减少磁盘读写。

以上方案可以应用于数据记录，但是无法应用于索引。因为一次索引变更可能影响多个索引页，每次都存储整个索引页会造成内存空间压力。也有可能有多个事务动到同一索引页的不同位置。我们没有索引页LSN，每次需要基于最新版本回滚某一集合所有索引页来还原到某时间点也不切实。可以有两种解决方法：

方法一在全局用map维护该集合所有索引的索引节点树结构上有效的node和slot，每次索引变更提交后都需要更改该表。这样读操作可以直接用该map来决定读什么node和slot。这个map可以是内存结构，也可以存在磁盘上作为索引的metadata。

方法二是给索引槽打状态标记。在runtime时设置为deletepending。事务提交时不真正回收它们，而是留给异步GC来清理。如果GC清理不及时，也可在下次重用时清理。清理时需要保存数据记录和索引的一致，必须同时清理。

该方案可完全支持RC甚至RR级别隔离，缺点是索引处理逻辑复杂，要保证数据记录和索引的一致不容易，这就会造成设计和实施工作量大。同时给索引打标记以及访问待删除索引时带来的数据记录访问会产生一定的磁盘IO，有可能会影响性能。同时哈希表设计对性能影响大，对系统内存要求较高。但好处是方案可以沿用在以后完整MVCC的。为保证性能，哈希表要求每个bucket碰撞几率在RC场景下不超过3，在RR场景下不超过2。

下表列出了RR的支持，如只需RC级别支持，读只需查询每个记录最近的一个版本。

写

R3

R2

R1

12

90

60

30

{lsn=10,v=1}

{lsn=3,v=0}

{lsn=10,v=1}

{lsn=14,v=1}

{lsn=8,v=0}

Hash

T2,

Clsn=8

事务链表：

T3

Clsn=12

T5

Clsn=15

时间(LSN)

T2:R2->1;R1->1

T3:R3->1;R1->2

T5:R2->2;R3->2

T1(lsn=1): read R2=0

T4(lsn=9): R2=1R3=0

00

{R1,2}

{R2,2}

{R3,2}

磁盘

内存

{lsn=4,v=0}

哈希表：

事务链表：

读

15

方案三：基于日志(logrecord)回滚的设计：

方案一和二的共同最大缺点在于：对于索引,由于索引中待删除索引槽和新插索引槽都指向同一RID。即使事务提交后维护旧有待删除索引与数据的一致性困难，由于对应信息只存在于内存中，在数据库强制关闭场景下重起数据库不容易回复其一致性; 对于数据，方案一的并发读会跳转一到两次，每次可能导致读取磁盘数据记录。方案二会需单独创建内存hash表存储老版本数据。

本方法会利用在记录锁上附加一个存储原版本数据和索引相关的结构。该结构中包含指向一个事务开始前的记录的拷贝，还包含所有改动过索引的原始版本。当读者试图获取记录锁时，如果记录正在被修改，读者取锁失败时将获得该锁的LRB，从而获取上次提交后的数据。在事务提交时，释放记录锁之前需要回收存储老版本记录和索引的空间，同时删除涉及到的待删除数据。

LRB

内存索引树存放原版本索引

内存块池存放原版本数据

LRB

为了高效率的管理所需内存的分配与回收，我们可以使用分级的内存块池。只有在数据记录长度超过预先准备的最大内存块(4K)时才动态分配和回收空间。内存块池在数据库启动时预分配好，初始化后全部放在各大小块freelist上，使用时从freelist上取大小最合适的块，用完后还到freelist上。数据库关闭时释放所有块。

为了快捷的访问不同事务在内存中修改的不同记录的索引键值，我们为每个变更的索引在内存中也建立一个树。为了保证indexscan的正确性，我们必须同时使用内存中记录的原始索引信息和磁盘上树上的索引信息。由于索引扫描的返回结果保证了顺序性，我们必须同时遍历内存中和磁盘上的索引B tree，输出归并后的结果集。在事务提交时，再从树上除去所有与该事物相关的索引键值

评审决定选用此方案。

基于方案三的详细设计

  - 数据插入的逻辑

    - Runtime逻辑

- 插入逻辑维持不变。

  - 涉及到的程序入口：_dmsStorageDataCommon::insertRecord()

- Tablescan 的读者在获取记录锁失败后，会根据数据库配置决定继续使用记录锁上挂载的老版本记录而非尝试等锁。通常情况下不会找到该记录，除非是原数据在事务发起前就存在，而由事务早先的操作删除操作锁上的。读者的额外开销仅为锁上指针的检查和跳转。如找到记录时的开销归入修改/删除场景。

  - 涉及到的程序入口：_dmsExtScanner::_fetchNext()

- indexscan 的读者查询index时如果看到了新的索引槽，会尝试根据记录RID获取记录锁，失败后会查询锁上旧版本记录，当然也被存在。其额外开销包括一次tryS 锁和指针检查。我们同时要在开启indexScan 时设置好合适的类型。

  - 涉及到的程序入口：_rtnContextData::_openIXScan (),_dmsIXSecScanner::advance ()，

    - Commit逻辑：不变

    - Rollback逻辑：不变

  - 数据修改的逻辑

    - Runtime逻辑

- 修改数据记录时，在获取记录锁后先锁上是否存在该记录旧版本。如果不存在，则申请一块空间保存记录当前版本内容。申请空间失败将导致事务失败并回滚。如果老版本记录已经在记录锁中存在，不用做额外动作。在修改数据记录时，如果造成索引的变更，我们同样需要为每个动到的索引申请空间存放原始版本的键值，并将该键值加到内存中的索引树中。若老版本已存在则跳过（不能覆盖）。 在磁盘的索引页上，我们将直接删除老的索引槽，并为新的索引键值添加新的索引槽，当然记录RID并不变。事务提交或回滚时将记录锁上老版本记录和索引键值删除。修改数据的最大额外开销为多次内存空间（老记录和一个或多个老索引空间）分配，多次数据拷贝（老版本数据/键值的内存读和内存写），内存索引树的遍历与插入。

  - 涉及到的程序入口：rtnUpdate()->_updateRecord, 在调用了pScanner->advance之后。要注意upsert的场景，类似insert处理，see code around rtnUpsertSet() call.

- Tablescan 的读者首先尝试获取记录锁，如果成功则无额外操作。如果取记录锁失败，则在记录锁中查询该记录老版本。如果找到则读取并返回，若没有找到，则意味着这是新插入记录，无需读取。内存中记录读取不算额外开销。额外只有几次内存跳转。

  - 涉及到的程序入口：_dmsExtScanner::_fetchNext()

- indexscan 的读者查询index时有只能看到新的索引槽。由于我们会归并内存中索引树和磁盘索引的遍历，可以保证在事务提交前看到旧的索引槽，从而读取旧版本记录。在事务提交了的特殊情况下，由于我们有基于{csID,clID,RID}的去重，我们可以保证无论事务在indexscan过程中有无提交和回滚，我们都只能看到一个版本，即先看到的那个版本。其额外开销包括整个内存索引树的遍历，两树的归并操作（键值的比较），加潜在的树上的latch。

    - Commit逻辑

- 需要额外回收锁上挂的旧版本记录和索引空间，内存索引树节点删除的开销。

  - 涉及到的程序入口：rtnTransCommit() 在释放所有锁之前做回收工作

    - Rollback逻辑

- 在完成现有回滚逻辑后，额外回收锁上挂的旧版本记录和索引空间，内存索引树节点删除的开销。

  - 涉及到的程序入口：_clsReplayer::rollback()会根据原LR类型来做反向操作。这里将调用rtnUpdate()。我们只需在rollback()中最后回收空间即可。

  - 数据删除的逻辑

    - Runtime逻辑

- 删除记录的EDU除了将数据记录挂在delete链上，额外动作与数据修改一样，开销也一样。要注意的是，记录仍然在数据链上，并可以让tablescan看到，但记录被加上了X锁，所以空间不能立即被复用。

  - 涉及到的程序入口：rtnDelete() after pScanner->advance() call, inside deleteRecord() 和 indexesDelete

- Tablescan 的读者逻辑与上相同。首先尝试获取记录锁，如果成功则无额外操作。如果取记录锁失败，则在锁中查询该记录。如果找到该记录则读取并返回。额外只有几次内存跳转。

- indexscan 的读者查询逻辑与2.2中相同。开销相同

    - Commit逻辑

- 需要额外回收锁上挂的旧版本记录和索引空间，内存索引树节点删除的开销。同时真正将旧记录从数据链上删除。

  - 涉及到的程序入口：rtnTransCommit() 在释放所有锁之前做内存回收工作，同时在内存索引树上删除相关节点

    - Rollback逻辑

- 在完成现有回滚逻辑后，额外回收锁上挂的旧版本记录和索引空间，内存索引树节点删除的开销。

  - 涉及到的程序入口：_clsReplayer::rollback()会根据原LR类型来做反向操作。这里将调用rtnInsert ()。

  - 索引插入的逻辑

    - Runtime逻辑

- 索引插入时，先会查找位置。通常是不会找到该索引，但如果找到则根据现有逻辑返回重复键错误或在非唯一索引中插入。如上锁成功，意味着记录插入事务已提交，我们直接返回新键值。没有额外开销。

  - 涉及到的程序入口：_ixmExtent::_insert() 在find()调用之后处理。

    - Commit逻辑：

- 没有额外要求

    - Rollback逻辑：

- 会执行索引删除操作，会直接将该索引删除。

  - 涉及到的程序入口：_ixmExtent::unindex()

  - 索引修改的逻辑

    - Runtime逻辑

- 索引修改时，要找到原有索引槽位，在记录锁中申请索引键空间，拷贝原有索引键值到新申请的空间，插入到内存索引树，在磁盘上的索引页中删除旧索引槽，同时用一个新的槽位存放新的key，并在该key对应的keynode中存放原数据记录的RID。额外开销包括对每一个改动索引的一次索引键空间申请和索引表中的插入动作，以及其中涉及到的latch。

  - 涉及到的程序入口： _dmsStorageIndex::_indexUpdate() 对旧索引调unindex() 对新索引掉insert()

- indexscan 的读者查询index时有只能看到新的索引槽。由于我们会归并内存中索引树和磁盘索引的遍历，可以保证在事务提交前看到旧的索引槽，从而读取旧版本记录。在事务提交了的特殊情况下，由于我们有基于{csID,clID,RID}的去重，我们可以保证无论事务在indexscan过程中有无提交和回滚，我们都只能看到一个版本，即先看到的那个版本。其额外开销包括整个内存索引树的遍历，两树的归并操作（键值的比较），加潜在的树上的latch。

  - 涉及到的程序入口: _ixmExtent:: _locate(), _ixmExtent::find()

    - Commit逻辑

- 需要额外回收锁上挂的索引空间，内存索引树节点删除的开销。

  - 涉及到的程序入口: rtnTransCommit() 在释放所有锁之前做内存回收工作，同时在内存索引树上删除相关节点

    - Rollback逻辑

- 在完成现有回滚逻辑后，额外回收锁上挂的旧版本记录和索引空间，内存索引树节点删除的开销。

  - 涉及到的程序入口：_clsReplayer::rollback()会根据原LR类型来做反向操作。这里将调用 _ixmExtent::unindex() 和 _ixmExtent::_insert()

  - 索引删除的逻辑

    - Runtime逻辑

- 删除索引时，要找到原有索引槽位，在记录锁中申请索引键空间，拷贝原有索引键值到新申请的空间，插入到内存索引树，在磁盘上的索引页中删除旧索引槽，

  - 涉及到的程序入口: _dmsStorageIndex::_indexDelete (),_ixmExtent::unindex()

    - Commit逻辑

- 需要额外回收锁上挂的索引空间，内存索引树节点删除的开销。

  - 涉及到的程序入口: rtnTransCommit() 在释放所有锁之前做内存回收工作，同时在内存索引树上删除相关节点

    - Rollback逻辑

- 在完成现有回滚逻辑后，额外回收锁上挂的旧版本记录和索引空间，内存索引树节点删除的开销。

  - 涉及到的程序入口：_clsReplayer::rollback()会根据原LR类型来做反向操作。这里将调用 _ixmExtent::_insert()

  - 索引创建的处理

- 在创建新的索引时，我们只需要读取磁盘上的最终数据，无需遍历内存索引树

  - 内存块池和内存索引树的逻辑

    - 创建逻辑

- 启动数据库时内存块池，可分为16B,32B,128B,1K,4K这5档，16-128B档次的分配10万个块，1K和4K的各分配1万个块，一共可存放32万条记录，消耗67.6MB内存。以后测试后可根据可用内存以及实际记录大小来设定调整。

- 初始内存索引树链表头，可用{csID,clID,idxLID}的map。初始均为空

- 参照使用_utilSegmentManager class 来管理内存

- 记录锁lrbHdr上挂的旧版本记录和索引信息：

class oldVersionContainer : public SDBObject

{

public:

dmsRecord * _oldPage;

BSONObj   * _oldIdx;

};

- 旧版本记录格式：(To Be updated)

Class prevRecordElement{

UINT32     _recLen;  // record length

char*       _record;  // record in BSON format

}

- 内存块池和索引树是全局共享的，挂在dpsTransCB下

  - oldVersionCB

class oldVersionCB : public SDBObject

{

// latch to protect the fields. Should hold it in X to initialize and

// destroy _memBlockPool, otherwise hold in S

ossSpinSLatch       _oldVersionCBLatch ;

IDXID_TO_TREE_MAP * _idxTrees;  // trees holding older version of indexes

memBlockPool      * _memBlockPool; // pool of memory blocks holding old

// version of records

BOOLEAN             _initialized;  // flag indicating if it's initialized

};

  - 内存块池：memBlockPool * _memBlockPool

Class memBlockPool{

_utilSegmentManager   _16BSeg;

_utilSegmentManager   _32BSeg;

_utilSegmentManager   128BSeg;

_utilSegmentManager   1KSeg；

_utilSegmentManager   4KSeg；

}

  - 二级索引树设计:

// use std::map which is implemented using red-black tree to hold

// old version index value

typedef  std::map<preIdxTreeNodeKey,

preIdxTreeNodeValue,

nodeKeyCompare

//myNodeAlloc

> INDEX_BINARY_TREE;

class preIdxTree : public SDBObject

{

UINT32            _idxLID; // index logic id

ossSpinSLatch       _latch;  // latch for concurrency control,

// adding/removing node need latch in X

// find/travers need latch in S

INDEX_BINARY_TREE * _tree;   // tree to hold all old index key value

};

// global map from an index to its own tree

typedef  std::map< globIdxID,

preIdxTree,

globIDCompare > IDXID_TO_TREE_MAP;

- 旧版本索引键格式：

// 树的比较key继承自ixmKey

class preIdxTreeNodeKey : public ixmKey

{

dmsRecordID       _rid;

}

// the index tree node value is a pointer to the old copy of record

class preIdxTreeNodeValue : SDBObject

{

OBJIDX        _lrbHdrIdx;

}

- dpsTransLRBHeader(记录锁)上添加

  - A pointer to oldVersionContainer structure to store all old version record and indexes

  - dpsTransLRBHeader(记录锁)上添加接口读取和更改老版本记录与索引信息

    - 销毁逻辑

- 在数据库关闭时执行

- 确保所以锁释放，旧版本记录和索引树都会被释放

- 释放内存块池

- 删除segmentManager实例

    - 索引树遍历逻辑

- 用C++ STL::map 来实现索引树，其底层是基于红黑树的实现，提高最大的插入删除速度，同时保证树节点的访问速度

- 索引树提供基于map的查询，删除和插入接口

监控逻辑

- 需要提供接口在SDB_SNAP_HEALTH中返回

  - PrevRecord.NumRecords存放有多少老版本记录

  - PrevRecord.TotalRecordMemory存放老版本记录共使用多少内存

  - PrevRecord.NumIndexTrees老版本索引树个数，

  - PrevRecord.RecordWriteCounts 老版本记录写次数

  - PrevRecord.IndexWriteCounts 老版本索引写次数

  - PrevRecord.RecordReadCounts 老版本记录读次数

  - PrevRecord.IndexReadCounts 老版本索引读次数

  - PrevRecord.DynamicAllocCounts 老版本记录/索引动态内存分配次数

重要更改文件及方法清单

  - 新建类

include/dpsTransVersionCtrl.hpp， dps/dpsTransVersionCtrl.cpp

include/rtnIXScanner.hpp, rtn/rtnIXScanner.cpp

include/rtnDiskIXScanner.hpp, rtn/rtnDiskIXScanner.cpp

include/rtnMemIXTreeScanner.hpp, rtn/rtnMemIXTreeScanner.cpp

include/rtnMergeIXScanner.hpp, rtn/rtnMergeIXScanner.cpp

  - 新config相关

include/pmdOptionsMgr.hpp

md/pmdOptionsMgr.cpp

  - 新逻辑 （锁，表扫描，索引扫描）

include/dpsTransCB.hpp, include/dpsTransLRB.hpp

include/dpsTransExecutor.hpp， dps/dpsTransExecutor.cpp

include/dpsTransLockMgr.hpp，dps/dpsTransLockMgr.cpp

include/dmsScanner.hpp，dms/dmsScanner.cpp

include/dmsStorageDataCommon.hpp，

rtn/rtnContextData.cpp,

dms/dmsStorageDataCommon.cpp

dms/dmsStorageIndex.cpp

进度评估跟踪

| 汇总信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总工作量（KLOC） |  |  | 开发周期（人天） |  | 40 |
| 开始时间 |  | 10月22 | 结束时间 |  | 12月21 |
| 周计划 |  |  |  |  |  |
| 时间（第X周） | 计划 |  |  | 完成情况 |  |
| 第一周 | 数据/索引/事务相关代码熟悉，HLD |  |  | Done |  |
| 第二周 | 方案评审, LLD |  |  | Done |  |
| 第三周 | 数据增删改查的编码 |  |  |  |  |
| 第四周 | 数据编码及测试 |  |  |  |  |
| 第五周 | 索引增删改查的编码 |  |  |  |  |
| 第六周 | 索引编码及测试 |  |  |  |  |
| 第七周 | 评测及测试计划 |  |  |  |  |
| 第八周 | 测试启动 |  |  |  |  |

遗留问题

说明：该特性中暂时未彻底解决或有待改进优化的问题

| 编号 | 标题 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 事务中不存储老版本记录和索引的信息 | 在某些场景中需要在一个事务中大量修改数据和索引，用户希望提供开关，选择性不保存老版本信息，减轻内存footprint，同时结合translockwait让其他的读等在记录锁上。 |

验收测试用例

说明: 验收用例是用于表明开发基本功能OK, 满足启动测试最基本需要的一组用例. 验收用例通过,表明开发完成,可启动正式测试;

| 用例编号 | 用例名称 | 用例操作步骤 | 期望结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 插入并发表扫描 | - Start 2 sessions, begin transaction in session 1 - First read in session 2 - Do insert in session 1 - Second read in session 2 - Commit session 1 - Third read in session 2 | When RC, 1st and 2nd read have same result, 3rd read give more result; When RU, 2nd and 3rd give same result, 1st read give less results; When translockwait set to 1, reads in session 2 all wait till session 1 commit, and return same results; |
| 2 | 删除并发表扫描 | - Start 2 sessions, begin transaction in session 1 - First read in session 2 - Do delete in session 1 - Second read in session 2 - Commit session 1 - Third read in session 2 | When RC, 1st and 2nd read have same result, 3rd read give less result; When RU, 2nd and 3rd give same result, 1st read give more results; When translockwait set to 1, reads in session 2 all wait till session 1 commit, and return same results; |
| 3 | 修改并发表扫描 | - Start 2 sessions, begin transaction in session 1 - First read in session 2 - Do update in session 1 - Second read in session 2 - Commit session 1 - Third read in session 2 | When RC, 1st and 2nd read have same result; When RU, 2nd and 3rd give same result; When translockwait set to 1, reads in session 2 all wait till session 1 commit, and return same results; |
| 4 | 多操作事务并发表扫描 | - Start 2 sessions, begin transaction in session 1 - First read in session 2 - Do multiple I/U/D in session 1 touching same and different records - Second read in session 2 - Commit session 1 - Third read in session 2 | When RC, 1st and 2nd read have same result; When RU, 2nd and 3rd give same result; When translockwait set to 1, reads in session 2 all wait till session 1 commit, and return same results; |
| 5 | 插入并发索引扫描 | - Build indexes for different attribute - Start 2 sessions, begin transaction in session 1 - First read using index in session 2 - Do insert in session 1 - Second read using index in session 2 - Commit session 1 - Third read using index in session 2 | When RC, 1st and 2nd read have same result; When RU, 2nd and 3rd give same result; When translockwait set to 1, reads in session 2 all wait till session 1 commit, and return same results; |
| 6 | 删除并发索引扫描 | - Build indexes for different attribute - Start 2 sessions, begin transaction in session 1 - First read using index in session 2 - Do delete in session 1 - Second read using index in session 2 - Commit session 1 - Third read using index in session 2 | When RC, 1st and 2nd read have same result; When RU, 2nd and 3rd give same result; When translockwait set to 1, reads in session 2 all wait till session 1 commit, and return same results |
| 7 | 修改并发索引扫描 | - Build indexes for different attribute - Start 2 sessions, begin transaction in session 1 - First read using index in session 2 - Do update touching indexes in session 1 - Second read using index in session 2 - Commit session 1 - Third read using index in session 2 | When RC, 1st and 2nd read have same result; When RU, 2nd and 3rd give same result; When translockwait set to 1, reads in session 2 all wait till session 1 commit, and return same results |
| 8 | 多操作事务并发索引扫描 | - Build indexes for different attribute - Start 2 sessions, begin transaction in session 1 - First read using index in session 2 - Do multiple IUD touching indexes using same and different records in session 1 - Second read using index in session 2 - Commit session 1 - Third read using index in session 2 | When RC, 1st and 2nd read have same result; When RU, 2nd and 3rd give same result; When translockwait set to 1, reads in session 2 all wait till session 1 commit, and return same results |
| 9 | 大记录测试 | - Prepare collection with record length larger than 4K - Start 2 sessions, begin transaction in session 1 - First read in session 2 - Do multiple IUD with same or different records in session 1 - Second read in session 2 - Commit session 1 - Third read in session 2 | When RC, 1st and 2nd read have same result; When RU, 2nd and 3rd give same result; When translockwait set to 1, reads in session 2 all wait till session 1 commit, and return same results |
| 10 | 监控统计数据检测 | 在以上各测试步骤完成后用SDB_SNAP_HEALTH检查监控逻辑中提到各项数值 | 根据每次测试动到记录个数和索引键值验证数值增加数 |
| 11 | 索引的创建与删除测试 | - Start 2 sessions, begin transaction in session 1 - Begin create index1 in session 2 - Do multiple I/U/D in session 1 touching same and different records - Begin create index2 in session 2 - Commit session 1 - 1st read using index1 in session 2 - 2nd read using index2 in session 2 | 1st and 2nd Read from session 2 can return proper values |
| 12 | 通常的回滚测试 | In test 1-9, do rollback in session 1 instead of commit | When RC, 1st and 2nd read have same result; When RU, 1st and 3rd give same result; When translockwait set to 1, reads in session 2 all wait till session 1 commit, and return same results |
| 13 | 未提交事务删除记录的回滚 | - Start 2 sessions, begin transaction in session 1 - Delete record in session 1 - Try to insert same record in session 2 - Rollback in session 1 | The insert in step 3 should fail due to unique index, and rollback of delete should succeed |

Checklist

| 检查项 | 结论 （NA/N/Y） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 代码是否全部提交SVN，且符合代码规范 |  |  |
| 原有用例是否全部通过 |  |  |
| Story文档是否更新 |  |  |
| 验收用例是否全部通过 |  |  |
| 资料是否变更 |  |  |
| 接口和设计是否通过评审 |  |  |
| 相关驱动是否变更或添加 |  |  |
| 周边关联产品或模块是否通知 |  |  |
| sdb shell帮助信息是否更新 |  |  |