# sdb shell help功能重构

| 修订记录 |  |
| --- | --- |
| 2017-05-25 tanzhaobo | Init |

## Story编号和名称

Story.uniondb.mgr.001 sdb shell 功能重构。

## Story价值和功能介绍

说明: 简单描述Story 对于客户的价值,使用客户(如应用程序开发人员/维护人员,或者内部技术服务人员)

在sdb shell 中提供一种方式让用户可以：

- 知道sdb shell 提供哪些类和方法。

- 查看一个类或对象具体有哪些方法。

- 查看一个方法的详细信息。

## Story 对外功能接口描述

说明: 简单描述Story 的对外接口,包括命令行/界面, 客户可见配置文件的参数描述;

- 支持查看中文或者英文文档的能力。

用法：

/opt/sequoiadb/bin/sdb –l cn

或者：

/opt/sequoiadb/bin/sdb –l en

默认为英文显示。

- 全局模糊/准确查找某方法的帮助文档。

用法：

> help(“create”) 或者 > help(“createCL”)

- 显示指定类的方法。

- 显示该类的概要信息，如：静态方法，实例方法等等。

用法：

> Oma.help()

- 显示该类的普通成员方法。

用法:

> var oma = new Oma();

> oma.help()

- 在类中模糊/准确查找该类的某个方法。

用法：

> Oma.help(“create”) 或者 > Oma.help(“createData”)

- 在对象中模糊/准确查找某个方法。

用法：

> var oma = new Oma();

> oma.help(“create”) 或者oma.help(“createNode”)

## Story约束和依赖

说明：简单描述Story对其它功能的约束，以及对某些功能的依赖

依赖：help功能在显示类方法概要和方法详细信息时，都是依赖troff文件。

例如：如果我们将createOM_en.troff文件删除，那么Oma.help()及help(“createOM”)将不会再显示”createOM”相关的内容。

目前，troff文件以类为目录分类，存放在E:\sequoiadb\doc\manual目录下。

## Story 简单设计

### 相关模块架构图

说明:  简单的绘制以下与该Story 相关的模块, 特别是新增模块;

参考：E:\sequoiadb\internal_doc\03.开发设计\spt\spt_help.eap

### 主要操作流程

说明:  使用时序图或者活动图,描述一下主要流程的处理过程

## 进度评估跟踪

| 汇总信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总工作量（KLOC） |  |  | 开发周期（人天） |  |  |
| 开始时间 |  |  | 结束时间 |  |  |
| 周计划 |  |  |  |  |  |
| 时间（第X周） | 计划 |  |  | 完成情况 |  |
| 第一周 | 编码完成Coord向Catalog注册 |  |  | 按时完成 |  |
| 第二周 | 编码完成会话机制并实现全面对接 |  |  | 延迟1天，对下阶段不影响 |  |
| 第三周 | 自测并提交测试验收 |  |  | 按时完成 |  |
| 第X周 |  |  |  |  |  |

## 遗留问题

说明：该特性中暂时未彻底解决或有待改进优化的问题

| 编号 | 标题 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | troff文件不全。 | troff文件由md文件生成。目前，部分接口没有英文版的md文件导致无法生成相应的troff文件。 目前，处理该问题的方法如下： - 将原db相关的.cli文件手工编辑，使其能够符合最新的.troff文件格式要求，并暂时使用这些.troff文件。 - 对于部分没有编写md文件的js类，如果File/System等，暂时将其help信息硬编码在其代码中。 上述两点，仅仅作为一个过渡性的使用方案。最终，我们要求所有类及方法，都应该有其对应的中英文md文件，并最终由这些md文件生成troff文件，供help功能使用。 |
| 2 | js中残留中间类型 | cl.find()和cl.count()方法分别返回SdbQuery和SdbCount的对象。这些类都是一些中间类，它们以“装饰者”的身份，包装了多种功能，如游标，查询属性设置，查询修改等。 我们不会为中间类编写md文件，因为他们是不需要让用户知道的。 我们要处理的问题是：我们不能暴露中间类，但是我们又要将中间类的方法显示在help信息中。 目前，处理这个问题的方式如下： - 继续保留SdbQuery/SdbCount的存在，但是不为其编写md说明文档。 - 对于SdbQuery: 2.1）将SdbQuery查询属性，如：hint,limit,skip,sort放到cl.find()中说明。 2.2）将SdbQuery修改数据方法分别拆开为： find([cond],[sel]).remove() find([cond],[sel]).update() find([cond],[sel]). explain () 这些方法和find()处于同一级help信息中。 2.3）将SdbQuery中游标相关的方法如：current,next,close,[i],toArray全部移到SdbCursor中，并为这些方法生成md文件。 - 对于SdbCount，将hint方法放到cl.count中显示。 以后，我们需要删除SdbQuery和SdbCount类。 |

## 验收测试用例

说明: 验收用例是用于表明开发基本功能OK, 满足启动测试最基本需要的一组用例. 验收用例通过,表明开发完成,可启动正式测试;

| 用例编号 | 用例名称 | 用例操作步骤 | 期望结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 启动测试 |  |  |  |
| 1 | 设置中/英文显示 | - 不带任何配置项启动sdb shll。 - 启动sdb shell中时，分别加上-l cn及 –l en。 | - 不带任何配置项启动sdb shll，默认使用英文help信息。 - –l cn表明要使用中文help信息。 -l en表明要使用英文help信息。 |
| 2 | 启动项是否互相干扰测试 | 启动sdb shell时，混合使用-l 参数和其它参数。 | 不能存在干扰的情况。 |
| 显示概要信息测试 |  |  |  |
| 1 | 所有全局方法的概要信息 | help() | - 显示内容的前半部分是硬编码的结果。 - 后边部分是通过读取Global目录的troff文件生成。 |
| 2 | 类所有方法的概要信息 | Oma.help() | - 显示该类所有方法的概要信息。 - 该概要信息需要和troff文件（或者是md文件）内容一一对应。如：find方法存在多种使用方法，那么概要信息也需要全部显示这些使用方法。 |
| 3 | 类对象方法的概要信息 | var oma = new Oma(); oma.help() | 要求与“类所有方法的概要信息”的相同，只是，类对象没有构造方法、静态方法。 |
| 显示方法具体内容显示 |  |  |  |
| 1 | 全局精确查找某方法的内容 | help(“createCL”) | 显示的内容要求与信息中心的一致（不要求在sdb shell显示的内容除外）。 |
| 2 | 类级别精确查找该类某方法（构造、静态、实例方法）的内容 | Oma.help(“startNode”) | - 显示的内容要求与信息中心的一致（不要求在sdb shell显示的内容除外）。 - 不是该类的方法或者暂时还没生成troff文件的方法不能显示。 |
| 3 | 对象级别精确查找该对象某方法（实例方法）的内容 | var oma = new Oma() oma.help(“startNode”) | 同上。 |
| 4 | 全局模糊查找某方法的内容 | help(“create”) | - 当模糊查找匹配到多于一个结果时，会将这些结果打屏，以供用户选择。 - 若匹配到的结果含有全局函数，全局函数不能带有Global类名。 - 若模糊查找只匹配到一个结果，就把该方法的具体信息打屏。 |
| 5 | 类级别模糊查找某方法的内容 | Oma.help(“create”) | - 要求同上。但是，此处范围只局限于具体类的所有方法。 - 当模糊匹配命中类的多个方法时，将所有方法打屏，供用户选择。这些方法不包含类名。 |
| 6 | 对象级别模糊查找该对象某方法（实例方法）的内容 | var oma = new Oma() oma.help(“create”) | 要求同上。但是，此处范围只局限于类对象的所有方法。 |
| 其它 |  |  |  |
| 1 | 检查DBQuery原来的接口是否都能够在help的信息中找到。 | 在cl和cursor这两级中，可以找到原DBQuery所有的方法。 |  |
| 2 | 检查DBCount的hint方法是否正常显示在cl.count中。 |  |  |

## Checklist

| 检查项 | 结论 （NA/N/Y） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 代码是否全部提交SVN，且符合代码规范 |  |  |
| 原有用例是否全部通过 |  |  |
| Story文档是否更新 |  |  |
| 验收用例是否全部通过 |  |  |
| 资料是否变更 |  |  |
| 接口和设计是否通过评审 |  |  |
| 相关驱动是否变更或添加 |  |  |
| 周边关联产品或模块是否通知 |  |  |
| sdb shell帮助信息是否更新 |  |  |

// 从工厂获取func info

// 删除sptSPScope多余的代码

// 将cli改动的信息合入到最新的troff文件中