## Slide 1: SequoiaDB 1.8版本回顾会议
内部会议资料

## Slide 2: 会议流程
版本总结（20-25Mins）
成果巩固（20-30Mins）
优化改进（20-30Mins）
版本荣誉墙（5-10Mins）

## Slide 3: 版本总结
回顾版本特性的完成情况，以及版本的质量情况（ 5Mins）
对团队和版本做系统总结（5Mins）
团队成员发表感言（10-15Mins）

## Slide 4: 成果巩固
团队成员发言讨论本版本优秀的实践（开发、培训、流程、活动、设计、质量措施、市场信息等）
投票选取TOP3，并制订巩固措施，在下一版本继续发扬

## Slide 5: 成果巩固（2）
JIRA流程中修改问题中包含SVN号 （1）
开展测试用例规范化整理
开发测试都能正常按计划完成工作
开展培训课程 （2）
版本周例会
CI持续集成，保证版本质量
开展SequoiaDB场景测试，从实质角度进行测试 （3）
Story开发流程
个人需求点反馈和实现机制

## Slide 6: 优化改进
团队成员发言讨论该版本做的不好的地方，以及好的想法和点子
团队成员投票选出TOP3不好的地方和点子
团队成员共同讨论TOP3不好的地方的改进点和点子的实施办法，并制订措施，在下一版本改进实施

## Slide 7: 优化改进（2）
发现问题，没有提单 5 -- 规范JIRA提单流程
资料更新太慢，资料不够详细（建议：文档也在测试范围内） 4
缺少完整的述语表，很多模块不知道什么意义 5
  规范Sequoiadb述语和概念
Story设计交流不足，Story开发文档不完善 5
  彻实落实Story开发流程
开发人员提交代码没有写SVN备注 3
版本中新功能点应提前2到3周测试完成 1
测试点没有经过评审开始实施，依赖测试人员能力 5
  完善Story测试流程
6
（建议：周例会经验分享继续下去）
Notes: CI缺少问题分发解决机制
-测试用例包含作者名称
-CI出错能自动导出错误人员列表
-测试用例按模块划分责任人
-开发按模块划分责任人

## Slide 8: 版本荣誉墙
团队成员评选该版本优秀的人物和事迹（成长、积极、主动、贡献、分享等各方面） 1~2人
  文净 7
  晓均 8
Notes: 文净：自我要求严格；工作专注；主动；工作负责，承担很多性能的测试数据；乐于帮助他人成长；；
晓均：工作认真，细心细化测试用例，培训很认真；主动承担CI测试的问题；主动承担测试工作；
钊波：负责各种驱动，比较有耐心，工作比较积极; 责任心强；极积处理测试的问题；
刘圳：精益求精，开发python驱动自我要求严
普升：数据库经验非常丰富；

## Slide 9: Thanks