例会纪要

| 时间 | 2018/12/03 |
| --- | --- |
| 会议名称 | SequoiaDB项目例会 |
| 参与人员 | 许建辉、谭钊波、余婷、何嘉文、黄伟钢、杨上德、赵文博、余卫星、赵玉静、李伟超、林苏强，方嘉滨 |
| 缺席人员 |  |
| 纪要人 | 杨上德 |

- CI情况跟踪（陈思琴）

- 本周主要任务

发布2.8.6版本

1处理问题单；

2 Story开发；

- 任务跟踪（15-20分钟）

| 任务描述 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| spring data调研 | 谭钊波 | 06/12 |  | 广发现场对接讨论需求 |
| Java连接池重构 | 谭钊波 | 5/28 |  | 代码检视后修改 |
| Windows改名 /备节点未同步改名的查询 | 余婷 |  |  |  |
| SequoiaFS 性能最佳实践 | 余卫星 | 18/05/14 |  | 整理文档 |
| Snapshot支持ErrNodes可控制显示 | 赵文博 |  |  |  |
| Sdb工具密码管理 | 赵文博 | 2018/8/6 |  | 待检视 |
| 基于OM节点配置管理 | 何嘉文 | 2018/10/9 |  | 处理重启和修改配置文件 |
| MySQL支持自增字段 | 余卫星 | 2018/11/26 |  | 开始方案分析 |
| MySQL update优化 | 林苏强 | 2018/11/26 |  | 设计方案补充 |
| MySQL支持创建所有数据类型的索引 | 李伟超 | 2018/10/29 |  | 修改数据类型的取值 |
| 事务索引支持RC | 许建辉/Danny | 2018/9/25 |  | 编码 |
| 事务锁性能优化 | 唐军 | 2018/9/25 |  | 测试 |
| 事务流程重构 | 许建辉 | 2018/11/26 |  |  |
| 引擎操作关键信息返回机制（统计信息和错误信息） | 杨上德 | 2018/12/03 |  | 开始分析 |
| 集合默认按 _id 进行hash 切分 | 杨上德 |  |  |  |
| split支持事务 |  |  |  |  |
| 资源管理 | 黄伟钢 | 2018/11/01 |  | 代码补充和检视 |
| SequoiaS3-支持CI出包和安装 | 赵玉静 | 2018/11/19 |  | 启停脚本验证及修改 |

- 问题单情况

- 挂起的任务列表

| Js脚本密码安全处理 | 谭钊波 |  |  | 挂起 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SSQL业务优化 | 林友滨 | 02/29 |  | PG性能优化； 性能数据收集 |
| CPP驱动支持多线程并发 | 谭钊波 | 2015/5/26 |  | 挂起 |
| 优化ci，调整测试方案 | 余婷 | 3-24 |  | 2.驱动包分开打包 3.分离文档，从run包中剥离 4.优化run包目录结构 挂起 |
| 数据库日志审计 |  |  |  | Stroy设计与流程图已完成 再进行一次流程的讨论 【挂起】 |
| 主页部署规划 | 何嘉文 | 03-09 |  | 挂起 |
| 制定消息3.0的规范（包括Rest的接口修正、各种驱动接口） | 许建辉 | 8/31 |  | 设计基本完成，逐步加入 消息结构基本完成，亟待讨论接口设计 |
| 数据中心灾备方案 | 许建辉 | 2015/5/5 |  | catalog存储，日志同步，导日志入系统表；【完成】 两组的groupName进行转换及同步规划【这周开始】 ； 接口已整理出来。 跨组之间的数据节点同步会话进行中 |
| 同步社区版本c#驱动 | 谭钊波 | 2015/9/21 |  | 上周问题单及测试；需要研究mongo和c# 问题单处理，修改需要讨论； |
| Om增加安装spark | 谭钊波/林友滨/ 何嘉文 |  |  | 开始设计/友滨 |
| 引擎3.0数据存储备选方案讨论 |  | 2015/9/21 |  | 整理引擎面临的问题，进行讨论，分数期讨论完成 09/07武赟主导，开始方案设计 完成第一版讨论稿，继续 10/13方案基本确定 |
| Kettle数据类型转换 |  |  |  | 挂起 |
| OM 编译js功能调研 | 何嘉文 | 06/26 |  | 已确定性能提升程度不高，取消 |
| 重放工具支持lob | 李伟超 | 7/31 |  | 方案还要继续讨论 挂起 |
| MVCC 方案设计 | 李伟超 | 12/04 |  | 本周开始 |
| 监听绑定IP | 杨超 | 18/01/29 |  | 挂起 |
| SCM查询BSON解析 | 黄俏辉 | 2018/02/05 |  | 方案分析，嵌套字段问题待解决 挂起 |
| Lob可靠性相关问题 | 许建辉 | 5/15 |  | 还遗留两个问题 |
| 权限管理 | 许建辉 | 10/17 |  | 设计了1/3 挂起 |
| 数据库的监控规范 | 何嘉文 | 2018/7/30 |  | 未开始，时间待定 |

- 问题反馈（5-10分钟）

| 任务描述 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 驱动版本信息显示 | 许建辉 | 3-24 |  | 启动 |
| 独立模式情况下，查询效率较低（相较其他厂商DB） | 王文净 | 11-17 | 3-30 |  |
| Client在接收/发送消息互斥 | 许建辉 | 4-14 |  | C驱动开始 |

- 经验分享（10-20分钟）

- 任务归档

| 任务描述 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DB支持SEQUENCE | 李伟超 | 18/07/02 |  | 完成。 |
| OM部署页面优化 | 黄伟钢 | 18/04/23 |  | 本周结束 |
| 共识算法改进原型 | 许建辉 | 5/28 |  | 完成 |
| 缓存刷盘回收机制 | 许建辉 | 18/01/08 |  | 转测 |
| OM Agent启动加载插件 | 何嘉文 | 2018/02/05 |  | 代码完成，检视完成 |
| pmd框架重构 | 许建辉 | 1/22 |  | 通信层优化已完成，线程池已完成 |
| 连接最大数限制 | 杨超 | 18/01/15 |  | 转测 |
| SCM 节点内部rest | 余港平 | 11/6 | 2018/03/05 | 已转测 |
| SCM元数据操作接口 | 林友滨 | 2018/02/05 | 2018/03/05 | 已完成 |
| SAC页面支持OM插件 | 何嘉文 | 12/25 |  | 转测 |
| OM支持插件功能 | 何嘉文 | 11/13 |  | 转测 |
| OM支持OLTP数据操作页面 | 黄伟钢 | 11/13 |  | 转测 |
| 配置统一查询及设置 | 赵文博 | 12/04 |  | 转测 |
| 民生资源管控功能移植 | 许建辉 | 12/04 |  | 已完成 |
| OM策略配置页面 | 黄伟钢 | 18/03/19 |  | 完成 |
| Alter相关命令修改 | 何国明 | 18/02/12 |  | 转测 |
| SequoiaFS | 余卫星 | 18/01/15 |  | 转测 |
| dbClass新引擎迁移 | 谭钊波 | 8/19 |  | 完成 |
| OM Rest重构 | 何嘉文 | 4/2 |  | 转测 |
| OM支持SequoiaSQL-MySQL数据操作 | 黄伟钢 | 18/06/04 |  | 已完成 |
| OM自动化测试框架 | 何嘉文 | 18/06/19 |  | 已完成 |
| SequoiaSQL-MySQL在OM上部署 | 何嘉文/黄伟钢 | 18/05/21 |  | 已完成 |
| Snapshot支持参数 | 赵文博 | 5/28 |  | 转测试 |
| 驱动错误处理 | 许建辉谭钊波 | 2016/10/31 |  | 转测。 |
| 支持S3访问接口– 对象管理（计划3.2合入） | 杨上德/赵玉静 | 5/28 |  | 已完成 |
| Autogen重构 | 何嘉文 | 2018/8/13 |  | 已完成 |
| MySQL 与sdb连接重构 | 李伟超 | 2018/9/17 |  | 已完成 |
| MySQL 批量插入 | 李伟超 |  |  | 已完成 |
| MySQL 支持表改名 | 李伟超 |  |  | 已完成 |
| SDB支持CollectionSpace和Collection改名（3.0.2合入） | 余婷 | 18/03/05 |  | 转测 |
| 支持S3访问接口– 版本控制 | 杨上德/赵玉静 | 18/10/9 | 18/11/12 | 转测 |
| 事务日志启动优化 | 林友滨 | 2018/11/05 |  | 已完成 |
| DB支持自增字段 | 余卫星/林苏强 | 2018/08/13 |  | 转测 |
| MySQL配置Sequoiadb用户名和密码 | 林苏强 |  |  | 完成 |