# 例会纪要

| 时间 | 2015/03/16 |
| --- | --- |
| 会议名称 | SequoiaDB项目例会 |
| 参与人员 | 许建辉、谭钊波、何嘉文、胡晓均、刘圳、王文净、林友滨、龙阳、吴易达、李伟超、黄伟钢 |
| 缺席人员 | 武赟 |
| 纪要人 | 龙阳 |

## CI情况跟踪

ppc用例问题（心跳中断） -- 晓均

coord缓存主信息存在不准确性 –晓均

stringout中字段的顺序问题 --武赟（待确认）

## 任务跟踪（15-20分钟）

| 任务描述 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Js脚本密码安全处理 | 谭钊波 |  |  |  |
| Ycsb做数据库基本操作并发的异常测试 | 谭钊波 | 03-24 |  |  |
| Ycsb待集成到CI | 龙阳/王文净 |  |  |  |
| 设计新的文档架构 | 龙阳 | 3-30 |  | 继续进行 |
| 生成RPM包 | 龙阳 | 3-24 |  | 上ci测试 |
| 优化ci，调整测试方案 | 龙阳 | 3-24 |  | 1.优化编译，剔除无谓编译内容 2.驱动包分开打包 3.分离文档，从run包中剥离 4.优化run包目录结构 |
| update新增$replace功能 | 林友滨 |  |  | 待测试 |
| db异常场景测试 | 林友滨 | 3-24 |  | 已完成基本用例，现阶段准备测试工具 |
| 数据可靠性本地校验恢复 | 许建辉 |  |  | 【挂起】 |
| 数据库内部通信问题解决（coord<->data）事务、丢包 | 许建辉 | 03-24 |  | 继续定位用例问题 |
| 数据中心灾备方案 | 许建辉 | 12-8 |  | 数据节点做数据同步以及测试 |
| 内部数据文件改造，索引改sstable方案 | 许建辉 | 3-24 |  | 继续 |
| findAndUpdate 和findAndRemove的原子操作 | 李伟超 | 3-24 |  |  |
| 数据库日志审计 | 刘圳 |  |  | Stroy设计与流程图已完成 再进行一次流程的讨论 【挂起】 |
| 与MongoDB驱动兼容（民生） | 刘圳 | 3-24 |  | 1.继续改bug 2.编写兼容性报告 |
| 主页部署规划 | 何嘉文 | 03-09 |  |  |
| php驱动优化（使用C驱动做通信） | 何嘉文 | 12-8 |  | 挂起 |
| OM 前端支持手工添加磁盘 | 何嘉文 | 2-02 |  | 挂起 |
| white shark第二代引擎的准备及相关文档的阅读 | 吴易达 | 11-10 |  | 下一步替换key值 多版本开发中 后台合并存在问题 |
| 加入rocksdb，并测试 | 吴易达王文净 |  |  | 完成demo,性能调试中。 性能测试已经完成，接下来做场景测试报告，继续调试 内存不足的情况时对比 Ssd上的对比测试 |
| oracle与sequoiadb的性能对比 tpch: sequoiadb+pg 与 oracle对比 | 王文净 |  |  | 挂起 |
| mongodb驱动兼容测试 | 王文净 | 12-8 |  | 完成CI集成编译先手工跑，然后在考虑对接。 补漏场景，问题验证 |
| mongodb3.0性能测试（插入提升几倍） | 王文净 | 3-06 |  | 插入、查询、I&Q |
| 主子表查询优化 | 武赟 | 3-09 |  |  |
| CI问题跟踪(心跳中断) | 胡晓均 | 1-19 |  | 1.节点首次加入集群心跳时间加大 2.数据往来消息算入心跳时间 挂起 |
| OM后台自动化测试 | 胡晓均 | 3-24 |  |  |

## 问题反馈（5-10分钟）

| 任务描述 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 驱动版本信息显示 | 许建辉 | 3-24 |  | 启动 |
| 解决JAVA连接池，断开连接后应该重连的问题 | 王文净 | 11-10 | 3-30 | 确认后关闭 |
| 与MongoDB的bson库冲突 移值到mongodb新的bson | 林友滨 | 11-10 | 3-30 | 待确认 |
| 独立模式情况下，查询效率较低（相较其他厂商DB） | 王文净 | 11-17 | 3-30 | 待确认 |
| 维护mongodb与sequoiadb的功能对比表 | 许建辉 | 12-8 |  | 已列出sequoiadb的功能，需补充mongodb功能 |
| Client在接收/发送消息互斥 | 许建辉 |  |  | 挂起 |

## 经验分享（10-20分钟）

嘉文 下周 go语言

## 任务归档

| 任务描述 | 责任人 |  | 开始时间 |  |  | 结束时间 |  | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接入mongoDB的协议框架 | 许建辉 |  | 12-5 |  |  |  |  | 对外接口已完成，对内加载正在做 |
| Window起cm起节点会卡死问题 | 许建辉 |  |  |  |  |  |  | 完成 |
| Cm元数据修改时加锁 | 许建辉 |  |  |  |  |  |  | 完成 |
| Sdbexprt支持filter和sort | 胡晓均 |  | 1-12 |  |  |  |  | 完成 |
| ip支持127.0.0.1 测试 | 胡晓均 |  | 01-12 |  |  |  |  | 完成 |
| split支持cl的w参数 | 许建辉 |  | 01-19 |  |  |  |  | 完成 |
| 修改驱动c,c++,c#,opcode验证 | 谭钊波 |  | 12-15 |  |  | 1-05 |  | 完成 |
| C#驱动多地址异步连接出现串连现象 | 谭钊波 |  | 01-01 |  |  | 1-05 |  | 完成 |
| Hadoop/Hive的CI部署 | 龙阳 |  | 9-15 |  |  | 1-05 |  | 完成 |
| OM新功能设计（数据操作Rest接口） | 林友滨 |  | 11-10 |  |  | 1-05 |  | 完成重构localsession的操作，完成 coord操作类部分功能，补充CI测试用例 |
| 优化om流程和接口 | 许建辉 |  | 12-15 |  |  | 1-05 |  | 完成 |
| 导入导出错误提示优化，增加数据类型 | 何嘉文 |  | 12-8 |  |  | 1-05 |  | 完成 |
| Rest接口测试（满足云服务要求） | 丁普升 |  | 01-05 |  |  |  |  | 完成 |
| 补充sort用例 | 丁普升 |  |  |  |  |  |  | 完成 |
| Group、domain、node、cs的逻辑处理 | 许建辉 |  | 1-5 |  |  |  |  | 提交测试 |
| 数组在in、all、全匹配操作的处理策略 | 许建辉 |  | 1-5 |  |  |  |  | 周三完成方案 |
| DMS并发读写（解决update和read同时存在时并发性能） | 武赟 |  | 11-17 |  |  |  |  | 测试结果不满足要求。 |
| 基于leveldb的sequoiadb测试 | 王文净 |  | 1-12 |  |  |  |  |  |
| 测试levelDB+rocks db+wired tiger的性能（3结点在1磁盘的写入性能） | 王文净 |  | 12-15 |  |  |  |  | Leveldb, rocks db已完成，wired tiger已完成，已出报告。 |
| 通过ip地址方式来部署集群测试 | 胡晓均 |  | 01-05 |  |  |  |  |  |
| 数组全匹配find在有索引下无法匹配 | 李伟超 |  | 01-05 |  |  |  |  |  |
| ip支持127.0.0.1 | 李伟超 |  | 01-12 |  |  |  |  |  |
| sdbcm支持多次启动 | 许建辉 |  | 1-19 |  |  |  |  | 已完成 |
| coord能够检测已经残留的临时coord | 许建辉 |  | 2-02 |  |  |  |  | 已完成 |
| 匹配器数组匹配 | 林友滨 |  | 1-23 |  |  |  |  | 已完成 |
| 用例分层 | 丁普升 |  | 12-23 |  |  |  |  | 已完成 |
| 新版本selector测试 | 胡晓均 |  | 01-19 |  |  |  |  | 进行中, ElementMatch,已完成【完成】 |
| OM在PowerPC不能正确获取cpu和磁盘信息 | 武赟 |  | 2-02 |  |  |  |  | 完成 |
| Om流程优化 - 接口规范调整 - 异步任务优化 |  | 林友滨 |  | 1-05 |  |  |  | 等待联调 （谭钊波） 继续调试 |
| selector的C/C++/JAVA/C#加简单驱动测试用例 |  | 胡晓均 |  | 2-9 |  |  |  | 完成 |
| 选举的权重 |  | 武赟 |  | 2-9 |  |  |  | 完成 |
| reelect重选举【与mongodb-rs.stepDown()类似】 |  | 武赟 |  | 2-9 |  |  |  |  |
| Selector支持slice操作 |  | 武赟 |  | 01-12 |  |  |  | $include,$default已完成。正在写文档【完成】 |
| Omagent 与omsvc对接/ omagent安装部署db | 谭钊波 |  | 01-05 |  |  |  |  | 基本功能完成，遗留： - Agent重启任务后续处理 – 3，本周开始设计开发，还需许导帮助 - 临时Coord的重用，方案讨论中 -4 【方案已有】 - Add Host改成并发 -2（80%），已完成，需要其他同事工作同步【完成】 - JS脚本在安装/删除节点需要检测节点是否安装 – 1 - check host流程改造 |
| 测试选举权重等 | 胡晓均 |  | 3-02 |  |  |  |  | 完成 |
| 重新选举，强制升主，选举权重，配置文件增加鉴权--auth | 武赟 |  | 3-02 |  |  |  |  | 完成 |
| 腾讯的TDW与Sdb做对接 | 王文净 |  | 2-9 |  |  |  |  | 完成环境部署 |
| om的优化，改善使用体验 | 何嘉文 |  | 1-05 |  |  |  |  | 完成. |
| om安装主机，安装业务，删除主机，删除业务 | 何嘉文 |  | 2-02 |  |  |  |  | 完成 |
| 信息过长自动标签化 | 何嘉文 |  |  |  |  |  |  | 完成 |
| PG支持多个coord主机 | 林友滨 |  | 3-02 |  |  |  |  | 完成 |
| Rest接口资料 | 林友滨 |  | 3-02 |  |  |  |  | 完成 |
| 删除主机，修改异步任务 | 林友滨 |  |  |  |  |  |  | 已经完成 |
| 测试报告脚本清理，config文件 | 龙阳 |  | 3-02 |  |  |  |  | 完成 |
| 企业级run包的编译 | 龙阳 |  | 3-02 |  |  |  |  | 完成 |
| CI采用新的部署方式 | 龙阳 |  | 3-09 |  |  |  |  | ok |
| OM用户名和密码与catalog同步 | 林友滨 |  | 2-02 |  |  |  |  | 后台已完成，待网页 |
| JAVA驱动调整 | 林友滨 |  | 3-09 |  |  |  |  | 完成 |
| 浏览器关闭再开启能恢复到退出的页面 | 何嘉文 |  | 1-26 |  |  |  |  | 进行中,70% ok |
| sequoiadb支持ssl | 李伟超 |  | 01-19 |  |  |  |  | 已整理ssl资料，正在开发，C++/java/rest/C/JS都可以用ssl，C#/python/php ok |
| 工具支持ssl | 李伟超 |  | 03-09 |  |  |  |  | ok |
| WINDOWS下C/C++驱动静态库 | 李伟超 |  | 03-09 |  |  |  |  | ok |
| Ssl测试 | 丁普生 |  | 3-02 |  |  |  |  | C/SDB驱动已经完成 工具和驱动ok |
| Om异常测试 |  | 谭钊波 |  | 03-09 |  |  |  | 完成 |
| C#驱动 ssl功能 |  | 谭钊波 |  |  |  |  |  | 完成 |
| OM小需求、bug改动、兼容性 |  | 何嘉文 |  | 3-16 |  |  |  | 完成 |
| OM安装布署各类型操作系统【power/suse/ubuntu/redhat/centos】 从WEB走，主要关注WEB |  | 胡晓均 |  | 3-9 |  |  |  | 完成 |