## Slide 1: 2014Q3项目制度流程宣传
内部会议资料

## Slide 2: 例会制度
时间：每周一早上10点至11点
1
目的：增强成员的相互了解，提升团队活力
2
形式：上周回顾、任务跟踪、困难求助、经验分享
3
主持：团队成员轮流主持
4
输出：《例会纪要》，并归档
5

## Slide 3: JIRA单流程规范 （http://jira:8080）
测试人员
开发人员
提交JIRA单
1
2
开发人员定位问题
3
测试人员回归测试
4
问题提交者确认关闭
要求1：标明问题具体现象
要求2：标明测试环境和步聚
要求3：标明发生问题的版本信息
要求4：标明现场定位人员
要求5：原因未明确的，需收集信息
要求1：标明问题产生的原因
要求2：标明修改方案和提交SVN号
要求3：标明问题重现条件
要求4：标明问题模块和修复版本
要求1：标明重现条件在新旧版本中的测试结果

## Slide 4: CI流程规范 （http://192.168.20.200:8080）
CI提交流程
CI日常运维流程
测试人员
编写用例
本地调测
提交构建
确保成功
1、按照用例规范编写用例
2、考虑Standalone、Cluster等运行场景
2、交叉检视用例
使用runTest进行本地多种场景调测，确保用例通过
提交CI，并手动构建各种测式工程
分析用例结果，确保用例全部通过
CI责任人
过滤CI问题
催促用例责任人
催促开发责任人
确保成功
1、CI责任人为本周例会主持人和龙阳
2、分析是否CI本身问题或用例问题
测试用例书写人员
分析为用例问题或版本问题
[ 用例总负责人：胡晓均 ]
对应该功能模块负责人
分析导致用例不过的原因
[ 开发总负责人：许建辉 ]
用例责任人确保用例全部通过

## Slide 5: Story开发流程
开发人员
Story设计
Story设计讨论会
Story测试设计会
测试人员
Story测试设计
Story开发
用例开发
Story验收
Story测试
Story关闭
按照模板细化设计，输出《Story设计文档》
开发经理，测试经理，开发人员，测试人员参与
按照模板细化用例设计，输出《Story测试设计文档》
开发经理，测试经理，开发人员，测试人员参与
1、Checklist完成
2、验收用例通过
验收用例和测试用例，验收用例先开发
用例CI自动化

## Slide 6: Thanks