Insert支持索引键冲突时覆盖记录

| 修订记录 |  |
| --- | --- |
| 2019-02-20 林友滨 | Init |

Story编号和名称

Insert支持索引键冲突时覆盖记录

Story价值和功能介绍

丰富插入操作的功能。

在插入操作发生索引键冲突时，在更新的需求场景下，提高插入性能。

支持操作过程中携带更多的信息。

Story 对外功能接口描述

- db.collectionspace.collection.insert(<doc|docs>,[flag])

flag增加选项：SDB_INSERT_REPLACEONDUP，表示当发生索引建冲突时，将已存在的记录更新为待插入的新纪录，并继续插入其他记录

- db.collectionspace.collection.insert(<doc|docs>,[options])

options增加选项：ReplaceOnDup，功能与flag= SDB_INSERT_REPLACEONDUP一致

Story约束和依赖

无特殊约束或依赖。

Story 简单设计

- 功能示意图

Coord

Data

3.插入新纪录:

{a:2, b:2}

1.唯一索引:{a:1}

2.已有记录:

{a:2, b:100}

5.{a:2, b:2}

4.更新操作：

({$replace:{a:2, b:2}}, {a:2})

- 流程图

假设索引键为：{a:1, b:1}。

当插入记录为：{a:10, b:10, c:10}发生该索引键冲突，则更新操作为：matcher={a:10, b:10}，updator={$replace:{a:10, b:10, c:10}, $keep:{_id:1}}

当插入记录为：{a:11, c:11}发生该索引键冲突，则更新操作为：matcher={a:11, b:{$exists:0}}，updator={$replace:{a:11, c:11}, $keep:{_id:1}}

- 实现类图

- utilInsertResult类用于保存插入操作的结果信息（包括正确结果和错误结果）。目前仅用到索引键冲突的场景。

在rtnInsert函数中，当开启了flag=FLG_INSERT_REPLACEONDUP时，则调用接口enableDupErrInfo()使得计算和保存索引键冲突信息的标志生效。在底层函数出现索引键冲突时，调用接口setDupErrInfo()后会根据该标志决定是否实际计算和保存索引键冲突的信息，避免在未开启FLG_INSERT_REPLACEONDUP的情况下进行多余的运算。

utilIdxDupErrInfo类用于解析索引键冲突信息

在rtnInsert函数中，当返回SDB_IXM_DUP_KEY错误且开启了flag=FLG_INSERT_REPLACEONDUP时，调用utilInsertResult接口getErrorInfo()得到索引键冲突的BSONObj结构。使用utilIdxDupErrInfo解析该BSONObj结构可以得到索引名、冲突键、matcher条件等信息。

进度评估跟踪

| 汇总信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总工作量（KLOC） |  | 0.4 | 开发周期（人天） |  | 11 |
| 开始时间 |  | 2019.1.14 | 结束时间 |  | 2019.1.25 |
| 周计划 |  |  |  |  |  |
| 时间（第X周） | 计划 |  |  | 完成情况 |  |
| 第一周 | 完成引擎及C++驱动代码开发 |  |  |  |  |
| 第二周 | 完成其它驱动修改及自测 |  |  |  |  |

遗留问题

说明：该特性中暂时未彻底解决或有待改进优化的问题

| 编号 | 标题 | 描述 |
| --- | --- | --- |

验收测试用例

由于本 Story 涉及到底层消息结构的变更，主要影响到的是兼容性问题，因此需要针对协议兼容性进行测试。

| 用例编号 | 用例名称 | 用例操作步骤 | 期望结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用 sdb 连接单机或直连集群中的节点进行基础操作 |  | 操作正常，结果正确 |
| 2 | 正常搭建一个集群，包含多组多节点并进行基本测试 |  | 集群可正常搭建；基本测试通过 |
| 3 | 老版本驱动连接新版本服务端操作 |  | 可正常连接及操作 |
| 4 | 新版本驱动连接老版本服务端操作 |  | 可正常连接及操作 |
| 5 | 服务端不同角色版本混合，模拟滚动升级 |  | 不同版本间可正常通信，集群功能正常 |
| 6 | 复制组内版本混合，模拟滚动升级 |  | 不同版本可正常完成复制 |

Checklist

| 检查项 | 结论 （NA/N/Y） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 代码是否全部提交SVN，且符合代码规范 |  |  |
| 原有用例是否全部通过 |  |  |
| Story文档是否更新 |  |  |
| 验收用例是否全部通过 |  |  |
| 资料是否变更 |  |  |
| 接口和设计是否通过评审 |  |  |
| 相关驱动是否变更或添加 |  |  |
| 周边关联产品或模块是否通知 |  |  |
| sdb shell帮助信息是否更新 |  |  |