# 例会纪要

| 时间 | 2014/7/14 |
| --- | --- |
| 会议名称 | SequoiaDB项目例会 |
| 参与人员 | 许建辉、武赟、谭钊波、何嘉文、胡晓均、刘圳、王文净、林友滨、 丁普升、 龙阳、 刘武兴 |
| 缺席人员 |  |
| 纪要人 | 刘武兴 |

## CI情况跟踪

目前CI存在用例失败情况需要定位，suse存在用例执行失败（其中js用例失败较多，都是操作系统错误）

## 任务跟踪（15-20分钟）

| 任务描述 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| sdb 的函数分类 | 谭钊波 |  |  | 留下一个版本 |
| OMAgent的功能脚本归纳 | 谭钊波 | 6-16 | 待定 |  |
| 测试驱动代码整理 | 谭钊波 王文净 |  | 待定 | Java代码整理 70% (未进行) |
| 测试java基本类型 | 谭钊波 | 7-7 | 7-11 | 已完成，已挂外网 |
| 收集主机信息 | 谭钊波 | 7-7 |  | 已完成30% |
| C驱动client.c的代码整理 | 王文净 | 6-3 |  | 完成一部分，client.c提交 修改几个问题 |
| loaderRunner | 王文净 | 6-23 |  | 已经完成民生的5个场景，响应时间在1秒内。 出现oom（Sequoiadb），暂没解决 |
| 已测试“一半读一半写”场景，并与mongodb进行对比 | 王文净 | 6-30 |  | 继续测试，重现场景 |
| 把ycsb集成到ci | 王文净 | 7-14 |  | （需要添加机器） |
| PG加入CI。 | 龙阳 | 6-23 |  | 部署脚本完成，测试场景脚本完成， 还需要调通。（80%） |
| OM前端开发 | 何嘉文 | 6-16 |  | 部署web页面，安装服务 |
| OM配置模板 | 何嘉文 | 7-14 |  | 完成90% |
| Om服务端 | 林友滨 | 6-16 |  | 完成90%，调试bug |
| Om配置校验 | 林友滨 | 7-14 |  |  |
| OMAGENT框架 | 许建辉 | 6-16 |  | 剥离edu，本周重新开通 |
| 数据可靠性本地校验恢复 | 许建辉 |  |  |  |
| 磁盘满的复制恢复 | 许建辉 | 6-16 |  | 已完成，待测试 |
| 磊科性能问题定位 | 许建辉 | 7-7 |  | 已完成 |
| 数据集群一致性核验 | 刘圳 | 7-8 |  |  |
| Python文档sample code | 刘圳 | 7-7 |  | 已经完成，提交测试 |
| Python驱动合成打包 | 刘圳 | 7-14 |  | 已完成90% |
| 修改数据复制bug | 刘武兴 | 7-14 |  | 已完成90% |
| Sdbtop工具测试以及文档 | 刘武兴 | 7-14 |  | 已完成30% |
| Ci上python测试以及驱动编译 | 龙阳 刘圳 | 7-8 |  | 重新打包，suse安装部署python出错 |
| domain功能的驱动测试 | 丁普升 | 6-30 |  | java已完成，集成CI |
| Explain 查询计划 | 丁普升 | 7-14 |  |  |
| 清除结点catalog | 武赟 | 7-8 | 7-11 | 已完成，待测试 |
| 终止某个会话 | 武赟 | 7-8 | 7-11 | 已完成，待测试 |
| 监控脚本 | 胡晓均 | 7-8 | 7-11 | 已完成 |
| 修改ci上split文件夹错误测试用例 | 胡晓均 | 7-8 | 7-11 | 已完成 |
| domain功能的驱动测试 | 胡晓均 | 7-14 |  | （编写c/c++测试用例 ） |

## 问题反馈（5-10分钟）

| 问题描述 | 求助人 | 解决办法 |
| --- | --- | --- |
| CI环境的跟踪 |  | 下周的例会主持人负责跟踪，并且过一下CI的情况 |
| 带索引查询性能和mongo有差距 | 王文净 | 继续遗留 |
| C++接口待调整 |  |  |
| JAVA驱动需要补充一些测试场景 |  |  |
| 英文版资料处于不可用状态 |  | 与sdb命令相关的已经翻译完成 |
| 驱动新接口命名规范 |  |  |
| c#/php/python的domain驱动 |  |  |
| js测试用例（创建cl参数错误，standalone模式判断，固定的50000端口，各种机器名、服务名） | 丁普升 |  |

## 经验分享（10-20分钟）

无

## 任务归档

| 任务描述 |  | 责任人 |  | 开始时间 |  | 结束时间 |  | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OM js接口提供 |  | 武赟 |  | 6-9 |  | 6-13 |  | 完成 |
| JAVA驱动中的负载均衡实现 修改问题单 |  | 谭钊波 |  | 6-9 |  | 6-13 |  | 完成 |
| 事务的调整 |  | 许建辉 |  | 6-9 |  | 6-13 |  | 完成 |
| PG和sequoiadb 对接 |  | 龙阳 |  | 5-26 |  |  |  | 已经完成 |
| 测试用例代码，备份恢复，回归测试 |  | 胡晓均 |  | 6-16 |  | 6-23 |  | 上周已经验证部分问题单,调整部分js代码 完成 |
| PG打包 |  | 林友滨 |  | 6-16 |  | 6-23 |  | 完成 与子川确认lib库 |
| 本地session通讯通用化 |  | 许建辉 |  | 6-3 |  | 6-23 |  | 完成 |
| Java驱动测试用例 |  | 丁普升 王嘉曦 刘武兴（完成） |  | 5-26 |  | 6-23 |  | 90%完成,修改一些代码 开始C驱动的测试，完成30% |
| Domain驱动及测试用例 |  | 谭钊波 |  | 6-9 |  | 6-30 |  | 完成c/c++ java |
| Domain 功能测试 |  | 胡晓均 |  | 6-16 |  | 6-30 |  | 1个jira单 |
| 并发同步上的一个问题,加了一种解决策略 |  | 许建辉 |  | 6-9 |  | 6-30 |  |  |
| Python驱动 |  | 刘圳 王文净 |  | 6-9 |  | 6-30 |  |  |
| Java连接池驱动测试 |  | 刘武兴 |  |  |  | 6-30 |  | 部分自动化测试用例还没有完成 |
| Inspect测试 |  | 丁普升 |  | 6-16 |  | 6-23 |  |  |
| collection的alter操作 |  | 丁普升 |  | 6-17 |  |  |  | 3个jira单 |
| 操作访问计划（explain） |  | 武赟 |  | 6-16 |  | 6-30 |  | 完成。 |
| Python测试 | 刘武兴 |  | 6-16 |  |  |  | 开始测试。根据场景测试，只是覆盖正常使用场景 |  |