# 例会纪要

| 时间 | 2014/3/31 |
| --- | --- |
| 会议名称 | SequoiaDB项目例会 |
| 参与人员 | 许建辉、武赟、谭钊波、何嘉文、胡晓军、高胜杰、刘武兴、阮奕邦 |
| 缺席人员 |  |
| 纪要人 | 谭钊波 |

## 任务跟踪（15-20分钟）

| 任务描述 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sdb集成详细帮助功能 | 谭钊波 | 3-24 |  | 方案还没确定。 |
| Ycsb mongo/sequoiadb/hbase性能测试对比 | 王文净 | 3-24 |  | 基本测完，发现性能有差距，问题还没找到。 |
| Js网页套件 | 何嘉文 高胜杰 | 3-24 |  | 先搁置 |
| Om架构设计 | 许建辉 何嘉文 高胜杰 | 3-24 |  | 3-28 计划完成需求分析，流程设计和模块设计。¦设计大概完成。 |
| 事务测试用例补全 | 阮奕邦 | 3-24 |  | 自动化用例补全未补全。 |
| ReplGroup选主测试 | 刘武兴 | 3-24 |  | 90%。自动化用例未补全。 |
| Sdb support修复bug | 胡晓军 | 3-24 |  | 已修复，需继续完善。 |
| 纵向分区表排序优化测试 | 胡晓军 | 3-24 |  | 还需在物理机上测，及出报告。 |
| 正则表达式匹配索引优化 | 许建辉 | 3-24 |  | 分析完。开始做。 |
| 2014.3.31 |  |  |  |  |
| 确定方案，完成基本功能。 | 谭钊波 |  |  |  |
| 待定 | 王文净 |  |  |  |
| Story开始写。定义接口等细节。 | 许建辉 何嘉文 高胜杰 |  |  |  |
| 事务性能测试，自动化用例补全。（复杂功能不完全可用） | 阮奕邦 |  |  |  |
| 最大限度补全自动化用例。 | 刘武兴 |  |  |  |
| 物理机上重复上周的测试，及出测试报告。完善导入、导出、support工具的测试。 | 胡晓军 |  |  |  |
| Runtime engine 设计 | 武赟 | 3-31 | 4-4 |  |

## 问题反馈（5-10分钟）

| 问题描述 | 求助人 | 解决办法 |
| --- | --- | --- |
| 带索引查询性能和mongo有差距 | 王文净 |  |
| 事务功能不完善，易死锁 | 阮奕邦 |  |

## 经验分享（10-20分钟）

Sequoiadb、mongodb、mysql同步机制介绍（徐建辉）